附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：县尼雅湾微地形绿化项目（结转）

实施单位（公章）：民丰县尼雅乡人民政府

主管部门（公章）：民丰县尼雅乡人民政府

项目负责人（签章）：袁钊

填报时间：2025年04月16日

一、基本情况

（一）项目概况

（一）项目概况
1.项目背景
为深入贯彻落实党的十八大、十九大、二十大精神，党中央治疆方略和习近平总书记重要讲话精神，民丰县住建局按照自治区、行署、县、乡工作部署安排，积极开展“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，针对全县群众的反馈和实际情况，拟利用乡村振兴衔接资金，完善党和政府主导的维护基层群众权益机制，加强基层社会管理和服务，营造良好社会环境，全面实行乡村振兴战略，创造和谐稳定的乡村社会环境，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
尼雅湾拥有丰富的自然资源，但长期以来，由于经济发展过程中对生态保护重视不足，已经出现了水土流失等问题，生态系统较为脆弱。随着当地农民生活水平的提高，当地农民对生活环境的要求不再局限于基本的物质条件满足，而是更加注重居住环境的舒适度、美观性和生态性根据问卷调查显示，超过80%的农民表示积极支持尼雅湾微地形绿化项目的建设，希望能够改善居住环境，提升生活品质，并且尼雅湾具有独特的自然风光和人文景观，具备发展乡村旅游的良好基础。然而当前旅游基础设施相对薄弱，尤其是绿化景观，缺乏系统性和特色性，难以吸引大量的游客前来观光旅游，为了推动乡村旅游产业的蓬勃发展，打造具有竞争力的旅游品牌，需要通过该尼雅湾微地形绿化项目优化旅游环境，丰富旅游资源，提升旅游吸引力。
2.主要内容
1.建设室外绿化16493.1平方米、种植土方22170平方米、排水管网1763米、绿化给水管网7015米；2.进一步民丰县尼雅湾环境现状。
3.实施情况
实施主体：民丰县住建局。
实施时间：本项目实施期限为2024年1月—2024年12月。
实施情况：项目前期准备工作：
一、政策与法规合规准备
1.政策依据审查2.审批权限确认3.法律风险反防控
二、立项与审批流程
1.项目建议书编制2.可行性研究报告3.联审决策程序
三、预算与资金管理
1.资金来源确认2.预算编制规范3.支付流程设计
四、采购与招标准备
1.采购计划备案2.招标文件编制3.廉政风险防控
项目实施：
一、开工准备阶段
首先完成“四证一书”（建设项目用地规划许可证、工程规划许可证、施工许可证、质量安全监督手续、立项批复书），其次完成合同专项审查必须同时具备财政资金到位证明、施工图审查合格书、农民工工资专户设立凭证
施工管理阶段
进度控制2.质量安全管理3.严格按照三审流程资金拨付
项目完成：验收移交阶段
工程实体验收、功能性验收、合规性验收，竣工验收后3个月内完成决算，资产移交与产权登记。
4.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为373.89万元，资金来源为自治区专项资金，其中：财政资金373.89万元，其他资金0.00万元，2023年实际收到预算资金373.89万元，预算资金到位率为100 %。
（2）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金271.19万元，预算执行率72.53%，结转资金额度为102.7万元。本项目资金主要用于支付尼雅湾微地形建设项目工程预付款费用135.13万元、尼雅湾微地形建设项目监理费用0.93万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
目标1：建设室外绿化16493.1平方米、种植土方22170平方米、排水管网1763米、绿化给水管网7015米； 目标2：进一步民丰县尼雅湾环境现状。
2.阶段性目标
项目前期准备工作：
一、政策与法规合规准备
1.政策依据审查2.审批权限确认3.法律风险反防控
二、立项与审批流程
1.项目建议书编制2.可行性研究报告3.联审决策程序
三、预算与资金管理
1.资金来源确认2.预算编制规范3.支付流程设计
四、采购与招标准备
1.采购计划备案2.招标文件编制3.廉政风险防控
项目实施：一、开工准备阶段
首先完成“四证一书”（建设项目用地规划许可证、工程规划许可证、施工许可证、质量安全监督手续、立项批复书），其次完成合同专项审查必须同时具备财政资金到位证明、施工图审查合格书、农民工工资专户设立凭证
施工管理阶段
进度控制2.质量安全管理3.严格按照三审流程资金拨付
项目完成：
验收移交阶段
工程实体验收、功能性验收、合规性验收，竣工验收后3个月内完成决算，资产移交与产权登记

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，我单位针对民丰县尼雅湾微地形绿化项目（结转）开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位发现问题、总结经验、改进工作。绩效评价旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。
二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为民丰县尼雅湾微地形绿化项目（结转），评价核心为项目的资金投入、产出及效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号》《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩教评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21%）、过程指标（19%）、产出指标（20%）、效益指标（40%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。
3.评价方法
绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性 成本效益分析法 分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专用专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完 成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
我单位于2025年3月15日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
阿卜杜热合曼·阿卜杜喀迪尔（评价小组组长）：主要负责统筹全局抓落实;
张康（评价小组组员）：主要负责对评价对象前期调研，确定评价的目的、方法以及评价的原则;
田霞（评价小组组员）：主要负责根据项目的内容和特征制定评价指标体系及评价标准。
2.组织实施
2025年3月15日-3月31日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2025年4月1日-4月7日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。
4.撰写与提交评价报告
2025年4月8日-4月10日评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目部分达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：
一是：生态环境改善方面
1. 增强生态系统稳定性
丰富了当地的生物多样性。通过种植多种乡土树种和适宜的植物，为鸟类、昆虫等野生动物提供了栖息地和食物来源。例如，在绿化区域发现了更多种类的候鸟停歇觅食，许多昆虫也在新种植的花草树木上繁衍生息，形成了更完整的生态链，增强了生态系统的自我修复和调节能力。
有效防止水土流失。植被的根系可以牢牢固定土壤，减少因雨水冲刷等原因导致的土壤流失。在一些山坡地或河流沿岸的绿化区域，原本容易发生水土流失的情况得到了明显改善，下游河道的泥沙淤积量也逐渐减少，保障了水资源的合理利用和生态安全。
2.改善空气质量
绿化植物通过光合作用吸收二氧化碳并释放氧气，对净化空气起到了重要作用。据监测，项目实施后，绿化区域周边的空气中二氧化碳浓度逐渐降低，氧气含量有所提高，空气质量得到显著改善。同时，植物叶片还能吸附空气中的尘埃、有害气体（如二氧化硫、氮氧化物等），降低了空气中颗粒物和污染物的浓度，使天空更加湛蓝，居民呼吸更加顺畅。
3. 调节局部气候
植被的蒸腾作用可以增加空气湿度，缓解干旱气候对当地的影响。在炎热的夏季，绿化区域及其周边的温度明显低于未绿化区域，起到了局部降温的效果，仿佛形成了一个个“绿色空调”。例如，在一些街道绿化较好的地段，行人能明显感受到比旁边建筑物密集、绿化稀少的区域更加凉爽舒适，减少了热岛效应带来的不适，同时也降低了因高温引发的各种疾病风险。
二是：经济发展促进方面
1. 推动乡村旅游产业发展
美丽的绿化景观吸引了大量游客前来观光旅游。乡村原本的自然风光与新增的绿化景观相得益彰，打造了更具吸引力的旅游目的地。游客数量的增加带动了当地农家乐、民宿、土特产销售等旅游相关产业的蓬勃发展。例如，在一些以果园、花海为主题的绿化区域，游客们在欣赏美景的同时，还会参与采摘水果、购买特色农产品等活动，为当地农民增加了收入来源，促进了农村经济的繁荣。
提升了乡村旅游的品牌价值。良好的绿化环境成为了乡村的一张亮丽名片，通过游客的口碑传播和社交媒体的宣传，吸引了更多外地游客甚至国外游客的关注。这有助于本乡在激烈的旅游市场竞争中脱颖而出，进一步拓展旅游市场，为乡村旅游产业的可持续发展奠定坚实基础。
2. 带动苗木种植产业发展
大规模的绿化项目需要大量的苗木供应，刺激了当地苗木种植产业的发展。许多农户看到了苗木种植的商机，纷纷加入到苗木生产的行列中来。不仅增加了农民的收入渠道，还促进了农业产业结构的调整。同时，苗木种植产业还带动了相关产业链的发展，如肥料、农药、园林工具等的销售，为当地创造了更多的就业机会和经济效益。
 
三是：社会文化提升方面
1. 提升居民生活品质
 绿化项目的实施让居民的生活环境变得更加优美舒适。推窗见绿、出门见景成为了居民生活的真实写照，人们在茶余饭后有了更多休闲散步的好去处，如公园、绿地、林荫小道等。这些绿化空间也为居民提供了社交场所，增进了邻里之间的交流与互动，促进了社区和谐。居民们纷纷表示，生活环境的改善让他们的幸福感和满意度得到了极大提升。 
有利于居民身心健康。绿色植物能够缓解人们的视觉疲劳和精神压力，让人们在繁忙的生活和工作之余能够放松身心，享受大自然的美好。尤其是在一些医院、学校等场所周边的绿化区域，对病人的康复和学生的身心健康发展都起到了积极的辅助作用。
2. 增强环保意识与文化传承
 绿化项目的建设和推进过程，也是对当地居民进行环保宣传教育的过程。通过组织居民参与植树造林、绿化养护等活动，让人们更加深入地了解生态环境保护的重要性，增强了环保意识和责任感。同时，一些具有历史文化价值的绿化区域（如古树名木保护区）成为了传承和弘扬地方文化的重要载体，让人们在欣赏美景的同时，也能了解到本地的历史变迁和文化传统，促进了地方文化的传承与发展。 
（二）评价结论
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为83分，绩效评级为“合格”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量20个，实现三级指标数量17个，总体完成率为85%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；项目产出类指标共设置7个，满分指标6个，得分率86%；项目效益类指标共设置2个，满分指标0个，得分率0%，详细情况见“附件2：项目综合得分表”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21分，实际得分21分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合国家颁发的《关于加快乡村振兴战略实施的若干意见》（中发〔2018〕1号）中：“牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念”；本项目立项符合《尼雅湾微地形绿化建设项目实施方案》中：“当前旅游基础设施相对薄弱，尤其是绿化景观，缺乏系统性和特色性，难以吸引大量的游客前来观光旅游，为了推动乡村旅游产业的蓬勃发展，打造具有竞争力的旅游品牌，需要通过该尼雅湾微地形绿化项目优化旅游环境，丰富旅游资源，提升旅游吸引力”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《民丰县住建局单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“合理规划人员编制，确保人力资源有效配置”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2130599”经济分类为“30905”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目根据合国家颁发的《关于加快乡村振兴战略实施的若干意见》（中发〔2018〕1号）文件要求，我单位上报《关于尼雅湾微地形绿化项目的请示》（民住〔2024〕01号），经民丰县发展和改革委员会审核，下发《尼雅湾微地形绿化项目实施方案批复》（民发改〔2023〕159号）批复文件，本项目正式设立。经查看，该项目立项过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为基础建设类项目，属于经常性项目，不涉及事前绩效评估和风险评估，已委托新疆景天盛世建设有限公司编制《尼雅湾微地形绿化建设项目可行性研究报告》。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“目标1：建设室外绿化16493.1平方米、种植土方22170平方米、排水管网1763米、绿化给水管网7015米； 目标2：进一步民丰县尼雅湾环境现状。”；本项目实际工作内容为：截止2023年12月31日，本项目实际支出资金271.19万元，预算执行率为72.53%。实际已于2024年12月底，本项目预算安排373.89万元，实际支出271.19万元，预算执行率72.53%。项目已经完成建设室外绿化16493.1平方米、种植土方22170平方米、排水管网1763米、绿化给水管网7015米，通过项目实施，达到了改善民丰县尼雅湾环境现状的效果；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效改善民丰县尼雅湾环境现状的效果，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标7个，三级指标9个，定量指标6个，定性指标3个，指标量化率为66.67%，量化率达70.00%以上。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算编制是在充分调研、精确计算、合理选型、科学估算以及严谨审核的基础上完成的，具有较高的科学性和合理性，该预算能够全面、准确的反应项目建设所需的项目费用支出，为项目的顺利实施提供有力的财务支持和保障，同时也为项目的成本控制和风险管理奠定了坚实基础，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为建设室外绿化16493.1平方米、种植土方22170平方米、排水管网1763米、绿化给水管网7015米，项目实际内容为建设室外绿化16493.1平方米、种植土方22170平方米、排水管网1763米、绿化给水管网7015米，预算申请与《尼雅湾微地形绿化建设项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金373.89万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：单位标准为建设室外绿化16493.1平方米、种植土方22170平方米、排水管网1763米、绿化给水管网7015米，项目实际内容为建设室外绿化16493.1平方米、种植土方22170平方米、排水管网1763米、绿化给水管网7015米。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请尼雅湾微地形绿化建设项目资金的请示》和《尼雅湾微地形绿化建设项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《尼雅湾微地形绿化建设项目资金分配文件》文件显示，本项目实际到位资金373.89万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19分，实际得分19分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为373.89元，其中：本级财政安排资金373.89万元，其他资金0.00万元，实际到位资金373.89万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*2=2分。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金271.19万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=72.53%。得分=预算执行率*分值=72.53%*7=5分。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《民丰县尼雅乡人民政府单位资金管理办法》《民丰县尼雅乡人民政府专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《民丰县尼雅乡人民政府资金管理办法》、《民丰县尼雅乡人民政府收支业务管理制度》、《民丰县尼雅乡人民政府采购业务管理制度》、《民丰县尼雅乡人民政府合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了民丰县尼雅湾微地形绿化建设项目工作领导小组，由党组书记周飞任组长，负责项目的组织工作；阿卜杜热合曼·阿卜杜喀迪尔任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：仇建新和麦合皮热提·麦提提敏，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和7个三级指标构成，权重分50分，实际得分43分。
1.数量指标完成情况分析
“室外绿化面积”指标：预期指标值为>=16493.10平方，实际完成指标值为=16493.1平方米，指标完成率为100%。
“种植土方面积”指标：预期指标值为>=22170平方米，实际完成指标值为=22170平方米，指标完成率为100%。
“新建排水管网长度”指标：预期指标值为>=1763米，实际完成指标值为=1763米，指标完成率为100%。
“新建绿化给水管网长度”指标：预期指标值为>=7015米，实际完成指标值为=7015米，指标完成率为100%。
2.质量指标完成情况分析
“工程验收合格率”指标：预期指标值为=100%，实际完成指标值为=0%，指标完成率为0%。
3.时效指标完成情况分析
“项目完工时间”指标：预期指标值为2024年12月，实际完成指标值为=2024年12月，指标完成率为100%。
“项目完工及时率”指标：预期指标值为=100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分40分，实际得分0分。
1.社会效益完成情况分析
“进一步民丰县尼雅湾环境现状”指标：预期指标值为明显提升，实际完成指标值为实现目标程度较低，指标完成率为0%。
2.满意度指标完成情况分析
“受益群众满意度”指标：预期指标值为>=95%，实际完成指标值为=0%，指标完成率为0%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为373.89万元，全年预算数为373.89万元，全年执行数为271.19万元，预算执行率为72.53%。
本项目共设置三级指标数量20个，满分指标数量17个，扣分指标数量3个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为66.67%。
综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为5.86%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.项目实施要分工明确，职责到人，使得项目顺利进行有了坚实的领导基础，项目实施过程中，要沟通、磋商，对发现的问题及提出的要求能够及时进行整改，使得项目的进度及质量得到有力的保障。
2.进一步加强与财政，人事部门的沟通、协调，按照有关文件精神和实施方案积极落实资金，建立严格的资金使用、监管和审计制度，并接受财政局、审计局的监督。
（二）存在的问题及原因分析
1.项目完工不及时。一是政府部门之间协调不足，这些部门之间的沟通补偿，审批流程就会变得冗长复杂，影响项目的进度；二是项目建设期间遭遇连续恶劣天气，无法进行室外施工作业，导致工程进度延迟；三是施工队伍人员不足，施工单位在人员安排上不合理，没有足够的施工人员投入到项目建设中。特别是农忙季节或其他特殊时期，施工人员的流失导致工程进度受到影响。
2.资金支付不及时。一是项目进度滞后影响支付，如果施工方没有按照合同约定的时间节点完成相应的工程量，到位不可能支付相关资金；二是资金拨付通常需要经过多个部门的审批和审核，在资金分配和使用上有着严格的规定和程序，任何一个环节出现问题都有可能导致资金拨付延迟；二是资金管理制度不完善，单位缺乏明确的资金管理规定，导致资金的使用、审批、支付等环节缺乏规范和依据。

七、有关建议

1.进一步加强与财政沟通、协调，按照有关文件精神和实施方案积极落实资金，建立严格的资金使用、监管和审计制度，并接受相关部门的监督。（2）专款专用。严格按照项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。（3）加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。
2.加强建设项目的管理。各级审批部门要把好立项审查关,严格审查建设项目的资金来源、筹措方式,确保资金落实。对资金未落实的项目,一律不予立项建设,从源头上避免新增政府隐形债务、施工单位垫资施工、拖欠工程账款等问题的发生。同时加强对政府投资项目建设全过程的监督管理,防止因建设单位超标准、超规模建设出现超概算和拖欠工程账款、新增债务等问题。
3.加强项目资金拨付力度。各级审批部门应高度重视解决投资领域拖欠工程款问题,分类清理各类拖欠账款。对工程完工但未办理结算和财务决算的财政资金投资项目,要严格按照基本建设财务制度的有关规定及时拨付资金。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。