附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：和田地区民丰县萨勒吾则克乡中型灌区续建与节水改造工程

实施单位（公章）：民丰县水利局

主管部门（公章）：民丰县水利局

项目负责人（签章）：马鑫

填报时间：2025年06月02日

一、基本情况

（一）项目概况

（1）老渠系建设年代久远，存在老化等因素，水资源因跑、漏、蒸发等原因浪费现象较为严重。阿克塔什干渠建设有一定年限，本身存在老化、破坏等现象，加之管理和维护不到位，导致现状渠系因跑、漏、蒸发等因素，水利用系数较低，水资源在输水过程浪费较为严重，提高水资源利用效率是持续发展的必由之路。
（2）老渠系无量测水设施，管理难度大，水资源配置水平低由于灌区无量测水设施，灌溉期间，管理人员不宜管理灌溉水量，在渠道水量计量不精准的情况下，容易出现漏灌、少灌、多灌等现象，管理难度较大，水资源配置水平低，不利于水资源使用管理和精准计量，不利于推进农业水价综合改革和农业。
项目节水量按实施高效节水后灌溉面积前后田间节水量进行计算，本工程节水量为980.8万m3，节水量可用于灌区工业或者农业用水，综合考虑其节水效益为58万元。
工程的建设是促进灌区农业可持续发展和水资源供需平衡。通过本项目实施，可基本完善项目区内灌溉系统，有效减少水量渗漏，提高水的利用系数，从而达到合理的调配水资源，节约用水的目的。实施本工程后，可以实现灌区内的水资源可持续利用，保护和改善灌区生态环境，促进生态环境的良性发展。现代化的灌溉方式，节水技术与农艺措施有效的结合起来，使的水、肥、药同步进行，提高了生产资料利用率，减少了肥料和农药施用量，从而减少了化肥和农药在土壤中的残留量，对改良土壤质地和减少对土壤的负面影响起到了积极作用，减少了对周围环境产生的不良影响。
到设计水平年，灌溉面积5.38万亩）。2.主要内容
主要解决渠道破损严重、渗漏损失大、渠道水利用系数低和渠系建筑物破损严重等问题。渠线的选择主要是依据灌区现有渠线的布置情况、干渠控制的灌溉面积，并结合地形、地质等条件和听取当地水管部门的意见来确定，要保证满足灌区灌溉要求，维持现有的渠系灌溉格局，少破坏天然植被，工程投资少和保证渠道安全运行、便于管理。经过现场踏勘比较论证，本次骨干工程节水改造的阿克塔什干渠渠线均采用老渠线。根据萨勒吾则克灌区的地形落差，结合现代化灌区工程的特点，萨勒吾则克灌区有新建新时代坎儿井工程的优势，为确保工程运行为灌区自压提供稳定的工作水头，加之在渠道水进入灌溉系统前，需要在项灌区东部高处新建沉沙池满足自压水头。经实地踏勘测量，选择在阿克塔什干渠桩26+026新建节制分水闸，经渠道输水至渠道北侧新建沉沙池，沉沙池地面高程1442m-1444m，沉沙池至项目区南端地形落差40m～70m，适合
自压灌溉系统。
民丰县萨勒吾则克灌区位于民丰县城以东约22km，灌区只包括萨勒吾则克乡一个行政单位，现状灌区灌溉面积5.38万亩，工程主要包括防渗渠改造阿克塔什干渠渠道长30.28km及附属建筑物;新建沉沙池一座，包括调节池大坝，引水渠，库盘防渗、库内渠、放水涵洞等，池容为95.6万m3;新建灌区骨干管网管道共计23.02km，包括场外总干管1条4.21km，场内总干管1条2.88km，干管3条15.93km，管道采用玻璃钢管道；建设萨勒吾则克灌区信息采集平台和量水设施。本工程根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)，该工程属III等中型。
3.实施情况
实施主体：民丰县农村安全饮水中心。
实施时间：本项目实施期限为2024年4月—2024年12月。
实施情况：（根据项目前期阶段-项目实施阶段-项目实施效果评估阶段，
民丰县萨勒吾则克乡中型灌区续建与节水改造工程通过前期阶段、实施阶段及项目效果评价来分析，首选是该项目的阿克塔什干渠新建后，于2024年3月开始通水，从上游至末段30KM无水资源浪费，有效节约水资源。
整个项目的实施，提高了民丰县萨勒吾则克乡灌区的灌溉条件，提高农作物的灌溉保障，助力当地经济发展。
4.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为（增发国债资金）21677.37万元，资金来源为本级部门预算（增发国债、自筹、地方政府专项/一般债券资金），其中：财政资金18400万元（增发国债），其他资金3277.37万元，2024年实际收到资金18400万元，预算资金到位率为85%。
（2）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金18400万元，预算执行率100%，。本项目资金主要用于支付设计施工费费用17974.9万元、监理费费用293.2万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
根据项目实施方案实施本项目。本工程的实施，能够加快补齐灌区灌排工程基础设施短板、保障国家粮食安全、改善农村生态环境、加快水利现代化和促进农业现代化，是支撑乡村振兴战略实施和农业供给侧结构性改革的迫切需要，建设项目是必要的。本工程总投资21677.37万元，灌区场外输水主干管长度4.18千米，沉沙池坝线长度1486米。改善灌溉面积5.38万亩。
2.阶段性目标
项目前期准备工作：详细描述项目实施前期，单位负责人员所开展的前期准备或摸排的具体情况。
项目的前期实施单位是民丰县农业农村和水利局
项目实施：按照时间节点，制定项目具体开展实施计划及每个节点对应的实施内容。
项目于2024年4月开工建设，12月完工，阿克塔什干渠已通水使用，发挥了工程作用和效益。
项目完成：按照时间节点，制定完成阶段的项目工作内容。
前期及施工阶段已完成，目前已投入使用阶段。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，我单位针对民丰县萨勒吾则克乡中型灌区续建与节水改造工程项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位发现问题、总结经验、改进工作。绩效评价旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。
二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为民丰县萨勒吾则克乡中型灌区续建与节水改造工程项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号》《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩教评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21%）、过程指标（19%）、产出指标（20%）、效益指标（40%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。
3.评价方法
绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性 成本效益分析法 分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专用专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
我单位于2025年3月25日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
周广慧（评价小组组长）：主要负责主要负责指导安排，监督;
马鑫（评价小组组员）：主要负责制定指标及评价标准;
祖丽胡玛尔·图尔荪（评价小组组员）：主要负责主要负责落实。
2.组织实施
2025年4月1日-4月5日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2025年4月6日-4月15日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。
4.撰写与提交评价报告
2025年4月16日-4月20日评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：
一是：落实政策，做好困难群众救助工作。根据自治区民政厅、财政厅《关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知》，进一步做好提高喀什市困难群众基本生活救助保障，及时调整了困难群众救助补助标准，有效提升了低保困难群众生活水平。
二是：精准识别，切实保障困难群众基本生活。喀什市加强摸底排查、主动及时发现救助需求，跟进实施救助帮扶。充分利用低收入人口动态动态检测信息平台，强化对低收入人口动态检测预警，对发现的困难的群众及时干预、精准救助、综合帮扶。统筹运用发放实物和提供服务等方式，提供精准救助帮扶，完善和落实支持社会力量参与社会救助的政策措施，切实保障困难群众基本生活。
三是：认真审核，确保资金及时足额发放。对全市城乡低保、临时救助、特困人员等补贴对象信息进行核准排查，通过系统比对，严格核实受益群众姓名、身份证号、手机号码、家庭住址等基础信息，动态调整实名制管理信息，确保补贴资金及时足额发放至困难群众卡中。一是有效提升了困难群众生活水平。
（二）评价结论
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为99.24分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量17个，总体完成率为97.84%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；过程管理类指标共设置5个，满分指标4个，得分率96%；项目产出类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.00%，详细情况见“附件2：项目综合得分表”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21分，实际得分21分。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19分，实际得分18.24分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为21677.37万元，其中：本级财政安排资金21677.37万元，其他资金0万元，实际到位资金21677.37万元。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目预算数为21677.37万元，实际支出资金18400万元，资金执行率为84.88%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得4.24分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《民丰县水利局单位资金管理办法》《水利专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《水利资金管理办法》、《水利局收支业务管理制度》、《财政府采购业务管理制度》、，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了项目工作领导小组，由党组书记周广慧任组长，负责项目的组织工作；马鑫任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：刘玉芳和祖丽胡玛，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。
1.数量指标完成情况分析
"灌区场外输水主干管长度:预期指标值为>=4.18千米，实际完成值为=4.18千米,指标完成率为100%。"
沉沙池坝线长度:预期指标值为>=1486米，实际完成值为=1486米,指标完成率为100%。
2.质量指标完成情况分析
项目（工程）验收合格率，预期指标值为=100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。
资金使用合规率：预期指标值为=100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。
3.时效指标完成情况分析
“项目（工程）完工及时率”指标：预期指标值为=100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分40分，实际得分40分。
1.经济效益完成情况分析
无此项指标。
2.社会效益完成情况分析
“改善灌溉面积”指标：预期指标值为=5.38亩，实际完成指标值为=5.38亩，指标完成率为100%。
3.生态效益完成情况分析
无此项指标。
4.可持续影响完成情况分析
无此项指标。
5.满意度指标完成情况分析
“服务对象满意度指标”指标：预期指标值为≥95%，实际完成指标值为=95%，指标完成率为=100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为21677.37万元，全年预算数为21677.37万元，全年执行数为18400万元，预算执行率为84.88%。
本项目共设置三级指标数量18个，满分指标数量17个，扣分指标数量1个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为97.84%。
综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为12.96%

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
一是高度重视。高度重视中央财政绩效评价工作，积极加强部门之间沟通协调，在总结以往工作经验的基础上，按照财政局通知要求，认真开展绩效自评工作。
二是明确责任。明确了绩效自评工作责任分工和完成时限，并提出了具体要求。
（二）存在的问题及原因分析
财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供主要体现为基层财务工作基础还需进一步夯实，财务工作人员少，工作压力大，业务科室及资金使用部门对绩效管理的认识不到位。面对这些问题我们将认真分析，切实加以解决，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。
七、有关建议
1、不仅要加强财务人员对绩效管理的必要性认识，要同步加强业务科室及资金使用部门对绩效管理的认识及必要性、重要性。提高资金使用人员对绩效管理工作的认识、理解。在日常工作与申请支付资金时，就考虑到绩效目标，确保项目实施能够严格按照年初工作计划开展。
2、加强组织领导，制度先行保障项目顺利开展。项目实施过程中建立了“职责明晰、责任到人、各负其责、保障充分”的保障制度。项目的实施遵守项目使用办法（试行）规定，项目资料齐全并及时归档，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保项目按时保质完成，根据人员情况自然更替按需分配，尽可能优化人员配置，调整人员结构，促进项目正常开展。

七、有关建议

1、不仅要加强财务人员对绩效管理的必要性认识，要同步加强业务科室及资金使用部门对绩效管理的认识及必要性、重要性。提高资金使用人员对绩效管理工作的认识、理解。在日常工作与申请支付资金时，就考虑到绩效目标，确保项目实施能够严格按照年初工作计划开展。
2、加强组织领导，制度先行保障项目顺利开展。项目实施过程中建立了“职责明晰、责任到人、各负其责、保障充分”的保障制度。项目的实施遵守项目使用办法（试行）规定，项目资料齐全并及时归档，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保项目按时保质完成，根据人员情况自然更替按需分配，尽可能优化人员配置，调整人员结构，促进项目正常开展。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。