新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局2024年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

宣传贯彻执行省市关于住房保障、城乡规划建设、防空防灾和防震减灾的方针，政策和法律法规及技术规范。制定本县实施管理办法。

1.制定住房保障和城乡规划建设，负责城乡规划范围建设项目审批。负责建筑行业管理工程竣工验收等。

2.承担县城城市总体规划、乡镇规划、村庄规划、环境保护规划以及县城规划区范围内各种专项规划的编制、报批、实施与管理。协调有关部门编制、实施各种专业规划。

3.承担全县城区建设管理工作。负责城区供水、排水、供热、市政设施等行业管理；负责城市基础设施项目的申报和实施。

4.承担建筑业市场管理工作。管理和规范全县建筑市场、建材市场；指导、监督建筑市场准入；负责全县城市建设工程项目（1000万元以下）的招投标、登记备案、工程监理、工程质量、施工安全生产监督和竣工验收工作；负责建筑施工许可证的审核和发放；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理工作；指导和归口管理城乡建设、环境保护档案工作。

5.承担全县房地产行业管理。负责房地产经营开发、转让、租赁、抵押评估以及危房鉴定、房屋维修物业等管理工作；申报和推进保障性住房建设，负责房屋户籍产权管理和住房制度改革。

6.承担城市环境卫生综合治理工作，负责县城主要街道卫生清扫、保洁以及城市绿化工作。

7.承担监督管理全县城乡建设、环境保护行政执法和稽查工作。

8.承担建设项目环境影响评价。参与本县开发建设项目环境影响报告书或环境影响报告表的审查及厂址选择、设计审查和竣工验收；负责征收自治区和地区征收范围以外的所有排污企业、单位排污费；负责全县污染源及生态破坏案件、环境污染事故调查、处理工作。

9.承担推进城乡建设科技进步、城镇减排、建筑节能的责任。制定城乡建设科技发展、建筑节能规划并指导实施。组织实施重大建筑节能项目。

10.严格按照国家和自治区有关规定收取相关费用，按规定管理和使用好专项资金。

11.综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责城乡抗震安居工程建设的指导监督；对全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；指导震后重建工作。

12.负责管理机关和局属单位的人事、劳资、机构编制工作。

13.承办县委、县人民政府交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局2024年度，实有人数31人，其中：在职人员19人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员12人,增加0人。

新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、项目办、财务办、安居富民办、城管监察大队、房产办、园林绿化中心、质量监督站。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计6,239.12万元，其中：本年收入合计5,521.37万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余717.75万元。

2024年度支出总计6,239.12万元，其中：本年支出合计5,520.48万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余718.64万元。

收入支出总体与上年相比，减少8,546.68万元，下降57.80%，主要原因是：本年减少民丰县县域数字城市建设项目、西大桥路面照面及附属工程项目、2024年县城绿化春季苗木采购种植项目、尼雅湾湖护坡工程项目、尼雅湾生态治理修复配套项目、民丰县滨河小区集中医学观察点改造项目、民丰县污水处理厂日常运营管理采购服务项目、民丰县应急避难场所建设项目、民丰县城供水管网改扩建项目、2023年县城绿化春季苗木采购种植项目、民丰县城市公共停车场建设、民丰县台州集中供热中心锅炉热源，换热站改造及自控系统工程等项目，导致经费支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入5,521.37万元，其中：财政拨款收入4,103.60万元，占74.32%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,417.77万元，占25.68%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出5,520.48万元，其中：基本支出535.89万元，占9.71%；项目支出4,984.58万元，占90.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,103.60万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入4,103.60万元。财政拨款支出总计4,103.60万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出4,103.60万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少8,602.78万元，下降67.70%，主要原因是：本年减少民丰县县域数字城市建设项目、西大桥路面照面及附属工程项目、2024年县城绿化春季苗木采购种植项目、尼雅湾湖护坡工程项目、尼雅湾生态治理修复配套项目、民丰县滨河小区集中医学观察点改造项目、民丰县污水处理厂日常运营管理采购服务项目、民丰县应急避难场所建设项目、民丰县城供水管网改扩建项目、2023年县城绿化春季苗木采购种植项目、民丰县城市公共停车场建设、民丰县台州集中供热中心锅炉热源，换热站改造及自控系统工程等项目，导致经费支出减少。与年初预算相比，年初预算数2,406.02万元，决算数4,103.60万元，预决算差异率70.56%，主要原因是：年中追加民丰县城市综合管理服务项目、民丰县叶亦克乡富民小区供热改造项目、民丰县光明村人居环境建设项目、民丰县2024年牧民越冬放牧点生产用房（居住）建设项目、2024城市老旧燃气设施改造项目、民丰县市政排水管网清理项目、民丰县公租户维护维修项目、拆迁补偿费，导致预决算存在差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,393.02万元，占本年支出合计的61.46%。与上年相比，减少1,523.23万元，下降30.98%，主要原因是：本年减少2024年县城绿化春季苗木采购种植项目、尼雅湾湖护坡工程项目、尼雅湾生态治理修复配套项目、民丰县滨河小区集中医学观察点改造项目、民丰县污水处理厂日常运营管理采购服务项目、民丰县应急避难场所建设项目、民丰县城供水管网改扩建项目、2023年县城绿化春季苗木采购种植项目、民丰县城市公共停车场建设、民丰县台州集中供热中心锅炉热源，换热站改造及自控系统工程等项目，导致经费支出减少。与年初预算相比,年初预算数2,306.02万元，决算数3,393.02万元，预决算差异率47.14%，主要原因是：年中追加民丰县城市综合管理服务项目、民丰县叶亦克乡富民小区供热改造项目、民丰县光明村人居环境建设项目、民丰县2024年牧民越冬放牧点生产用房（居住）建设项目，导致预决算存在差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)86.10万元,占2.54%。

2.卫生健康支出(类)26.09万元,占0.77%。

3.节能环保支出(类)5.50万元,占0.16%。

4.城乡社区支出(类)554.16万元,占16.33%。

5.农林水支出(类)555.18万元,占16.36%。

6.住房保障支出(类)1,891.63万元,占55.75%。

7.其他支出(类)274.37万元,占8.09%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为9.85万元，比上年决算增加9.85万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为46.21万元，比上年决算减少1.54万元，下降3.23%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为30.03万元，比上年决算增加11.45万元，增长61.63%,主要原因是：2024年10月份开始缴纳在职职工职业年金单位部分，导致经费支出增加。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少66.35万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少民丰县滨河小区集中医学观察点改造项目。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为19.20万元，比上年决算增加19.20万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为5.02万元，比上年决算增加5.02万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为1.88万元，比上年决算增加1.88万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，大病、工伤、失业保险支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

8.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):支出决算数为5.50万元，比上年决算减少947.93万元，下降99.42%,主要原因是：本年减少2024年县城绿化春季苗木采购种植项目、尼雅湾湖护坡工程项目、尼雅湾生态治理修复配套项目。

9.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少100.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少民丰县污水处理厂日常运营管理采购服务项目。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为394.16万元，比上年决算减少127.11万元，下降24.38%,主要原因是：本年功能科目调整，退休人员经费、住房公积金、医疗缴费、公务员医疗补助等经费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费支出减少。

11.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,190.95万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年县城绿化春季苗木采购种植项目、民丰县城市公共停车场建设、民丰县台州集中供热中心锅炉热源，换热站改造及自控系统工程等项目。

12.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算数为160.00万元，比上年决算减少93.70万元，下降36.93%,主要原因是：本年减少重庆高洁环境绿化的服务费支出。

13.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为548.21万元，比上年决算增加548.21万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加民丰县光明村人居环境建设项目、民丰县尼雅湾周边护栏采购安装项目、民丰县叶亦克乡富民小区供热改造项目。

14.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算数为6.97万元，比上年决算减少0.02万元，下降0.29%,主要原因是：本年度减少对萨勒吾则克乡红旗村公益事业的补助。

15.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)少数民族地区游牧民定居工程(项):支出决算数为369.64万元，比上年决算增加369.64万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加民丰县2024年牧民越冬放牧点生产用房（居住）建设项目。

16.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):支出决算数为1,492.44万元，比上年决算增加1,210.85万元，增长430.00%,主要原因是：本年增加民丰县2024年城市老旧管网更新改造项目。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为29.54万元，比上年决算增加29.54万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

18.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,000.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少民丰县应急避免场所建设项目。

19.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为274.37万元，比上年决算减少201.26万元，下降42.31%,主要原因是：本年减少民丰县城供水管网改扩建项目。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出535.88万元，其中：人员经费457.25万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费78.64万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通工具购置。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计710.59万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入710.59万元。政府性基金预算财政拨款支出总计710.59万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出710.59万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少7,079.55万元，下降90.88%，主要原因是：本年减少民丰县县域数字城市建设项目、西大桥路面照面及附属工程项目。与年初预算相比，年初预算数100.00万元，决算数710.59万元，预决算差异率610.59%，主要原因是：年中追加2024城市老旧燃气设施改造项目、民丰县市政排水管网清理项目、民丰县公租户维护维修项目、拆迁补偿费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出710.59万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为48.22万元，比上年决算增加48.22万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加尼雅镇甫甫克村和兰帕村等拆迁补偿费支出。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少162.13万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少人民路，尼雅路街道两侧美化及安装灯和道路基础设施维修项目。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)公共租赁住房支出(项):支出决算数为150.00万元，比上年决算增加150.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加民丰县公租户维护维修项目。

4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少24.80万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少民丰县南苑小区公租房维修工费和各个小区房屋维修经费。

5.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项):支出决算数为212.86万元，比上年决算减少327.93万元，下降60.64%,主要原因是：本年减少民丰县西大桥路面照面及附属工程项目。

6.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少62.42万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少民丰县城市生活垃圾卫生填埋场运行管理项目的运营费。

7.城乡社区支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)城乡社区公共设施(项):支出决算数为299.50万元，比上年决算增加299.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加和田地区民丰县2024城市老旧燃气设施改造项目。

8.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7,000.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少民丰县县域数字城市建设项目。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出1.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.50万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆25辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.50万元，决算数1.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.50万元，决算数1.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出78.64万元，比上年减少43.05万元，下降35.38%，主要原因是：本年减少取暖费支出，导致机关运行经费支出减少。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额5,018.20万元，其中：政府采购货物支出2,765.20万元、政府采购工程支出1,778.95万元、政府采购服务支出474.05万元。

授予中小企业合同金额474.05万元，占政府采购支出总额的9.45%，其中：授予小微企业合同金额474.05万元，占政府采购支出总额的9.45%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋40.79平方米，价值9.89万元。车辆25辆，价值892.13万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是：洒水车、吸污车、扫地车，清洁车等用于开展全县环境卫生的业务用车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额6,239.12万元，实际执行总额5,520.48万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数4,949.03万元，全年执行数3,954.83万元。预算绩效管理取得的成效：一是领导重视到位：高度重视，主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位：将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人。二是合理合规使用项目经费。根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。发现的问题及原因：绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：进一步健全和完善项目建后管护机制，落实管护经费，明确管护主体和管护责任，建设与管护机制建立同步考虑，同步推进，确保项目运行正常。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

| 单位整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度预算（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 财政资金（万元） | 上级 | 0.00 | 1,144.00 | 1,144.00 | - | - | - |  |
|  |  | 本级 | 2,406.02 | 3,677.35 | 2,958.71 | - | - | - |  |
|  |  | 其他 | 0.00 | 1,417.77 | 1,417.77 | - | - | - |  |
|  | 合计 | - | 2,406.02 | 6,239.12 | 5,520.48 | 10 | 88.48% | 8.85 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：保障住建局的在职、离退休人员的基本支出，保证单位基本业务的正常开展。 目标2：保障本部门公务车辆正常运行，日常办公业务的正常支出，保证单位正常运转。 目标3：严格做好干部服务工作，及时落实政策规定，按时发放干部国家及地方各项补贴，节假日将福利送进干部家中，不断提升和增强干部生活上的幸福感，让干部安心、舒心、暖心。 目标4：通过开展为群众办实事好事的活动，优化服务、强化基层党组织的作用，促进乡村振兴的顺利开展。 目标5：通过新建公共租赁住房、保障性租赁住房和对抗震减灾户进行补偿，改善人居环境，为社会公众提供良好的公共服务。 |  |  | ：保障住建局的在职、离退休人员的基本支出，保证单位基本业务的正常开展。 通过新建公共租赁住房、保障性租赁住房和对抗震减灾户进行补偿，改善人居环境，为社会公众提供良好的公共服务。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 保障性租赁住房套数 |  | >=7228套 | 工作计划 | 18 | 7228套 | 18 |  |
|  |  | 农村危房改造户数 |  | >=58户 | 工作计划 | 18 | 58户 | 18 |  |
|  |  | 全年工程质量监督检查次数 |  | >=240次 | 工作计划 | 18 | 200次 | 15 |  |
|  |  | 养护全县绿化带长度 |  | >=5公里 | 工作计划 | 18 | 5公里 | 18 |  |
|  |  | 城管大队监察执法城市管理天数 |  | >=240天 | 工作计划 | 18 | 249天 | 18 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 和田地区民丰县2023年城市老旧管网更新改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,518.41 | 1,518.41 | 1,492.44 | 10 | 98.29% | 9.57分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 1,518.41 | 1,518.41 | 1,492.44 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据和发改项目〔2023〕61号文件要求，实施本项目。本项目为上年结转项目，结转金额为1518.41万元，主要内容：改造采暖管网7554米，新建阀门井108座，提升改造换热站6座，购置烟气回收设备数量2套、购置烟气监测设备数量4套等。通过项目实施，有效保障居民供热环境。 |  |  | 截止自评时间，本项目支付1492.44万元，预算执行率98.29%，完成改造采暖管网7818.38米，新建阀门井109座，提升改造换热站6座，购置烟气回收设备数量0套、购置烟气监测设备数量1套等。通过项目实施，有效保障了居民供热环境。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造采暖管网长度 | >=7554米 | =7818.38米 | 5 | 4.83 | 偏差原因：依据实际情况施工。改进措施：增强预算目标设置准确度。 |
|  |  |  | 新建阀门井数量 | >=108座 | =109座 | 5 | 4.95 | 依据实际情况施工。措施：增强预算目标设置准确度。 |
|  |  |  | 提升改造换热站数量 | =6座 | =6座 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 购置烟气回收设备数量 | =2套 | =0套 | 5 | 0 | 偏差原因：依据实际情况施工。改进措施：增强预算目标设置准确度。 |
|  |  |  | 购置烟气监测设备数量 | =4套 | =1套 | 5 | 0 | 偏差原因：依据实际情况施工。改进措施：增强预算目标设置准确度。 |
|  |  | 质量指标 | 集中供热覆盖率（%） | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目验收合格率（%） | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目工程费用 | <=727.50万元 | =731.1万元 | 10 | 9.96 |  |
|  |  |  | 采购设备费用 | <=790.91万元 | =761.34万元 | 10 | 9.02 | 偏差原因：根据项目审计结算金额进行支付，目标设置不精准。改进措施：增强预算目标设置准确度。改进建议 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民供热环境 | 有效保障 | 基本达成目标 | 20 | 20 | 依据实际调查情况填写。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88.33分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 和田地区民丰县城供水管网改扩建设项目（结转） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 274.37 | 274.37 | 274.37 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 274.37 | 274.37 | 274.37 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据和发改项目〔2023〕68号文件要求实施项目，本项目为上年结转项目，结转金额274.37万元。主要内容：新建给水管网10603米，消防支管373米，其中包括：配套建设阀门井47座，排气阀井13座、排泥阀井13座，湿井13座，市政消防栓90座等配套设施，通过项目实施，有效提升供水服务质量，提升供水可靠性和稳定性。 |  |  | 截至自评时间，本项目支付274.37万元，预算执行率100%，完成新建给水管网10603米，消防支管373米，其中包括：配套建设阀门井47座，排气阀井13座、排泥阀井13座，湿井13座，市政消防栓90座等配套设施，通过项目实施，有效提升供水服务质量，提升供水可靠性和稳定性。通过项目实施，有效提升供水服务质量，提升供水可靠性和稳定性。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建给水管网长度 | >=10603米 | =10603米 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 消防支管长度 | >=373米 | =373米 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 供水保证率（%） | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月 | =2024年6月 | 8 | 0 | 偏离原因：目标设置时不仔细，实际为跨年项目，合同签订完工时间为2024年5月。改进措施：加强绩效工作培训，增强责任意识。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目设备费 | <=268.45万元 | =268.45万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 项目施工费 | <=5.92万元 | =5.92万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升供水服务质量，提升供水可靠性和稳定性 | 效果显著 | 基本达成目标 | 20 | 20 | 按实际调查情况填写。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 图尔荪·阿卜杜喀迪尔拆迁补偿费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 48.22 | 48.22 | 48.22 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48.22 | 48.22 | 48.22 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据项目会议纪要实施本项目。主要内容：为图尔荪·阿卜杜喀迪尔发放拆迁补偿费48.22万元。通过项目实施，最大程度保障房屋拆迁人员的利益。 |  |  | 截至自评时间，本项目支付48.22万元，预算执行率100%，完成为图尔荪·阿卜杜喀迪尔发放拆迁补偿费48.22万元。通过项目实施，最大程度保障了房屋拆迁人员的利益。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 解决土地征用补偿人数 | =1人 | =1人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 拆迁补偿资金发放足额率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 拆迁补偿发放及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年6月 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 征地平均补偿费用 | <=48.22万元 | =48.22万元 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障土地所有人合法权益 | 有效保障 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | >=95% | =0% | 10 | 0 | 偏差原因：受益人对拆迁事宜有分歧。改进措施：加强与受益人沟通，使受益人满意。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县2024年1月—12月城市路灯电费预算项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 249.00 | 249.00 | 183.49 | 10 | 73.69% | 3.42分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 249.00 | 249.00 | 183.49 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 本项目根据实施方案，开展本项目。主要内容：民丰县县城范围内、工业园区及若克雅，景观灯19处，路灯2431盏，全县红绿灯及其他。通过项目的实施，有效提高城市路灯亮化率，方便广大市民夜间出行，美化城市环境，改善城市人居环境，提高人民生活水平。 |  |  | 截止自评时间，本项目支付183.49万元，预算执行率73.69%，完成民丰县县城范围内、工业园区及若克雅，景观灯19处，路灯2431盏，全县红绿灯及其他。通过项目的实施，有效提高了城市路灯亮化率，方便广大市民夜间出行，美化城市环境，改善了城市人居环境，提高人民生活水平。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障景观灯数量 | >=19处 | =19处 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 保障街道路灯数量 | >=2431盏 | =2493盏 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 电费缴纳保障期限 | =12个月 | =10个月 | 7 | 4.08 | 偏差原因：按照实际情况进行支付 |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 电费缴纳成本 | <=20.75万元/月 | =20.75万元/月 | 20 | 11.66 | 偏差原因：按照实际情况进行支付 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城市路灯亮化率 | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 | 根据调查统计情况填写 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 82.16分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县2024年牧民越冬放牧点生产用房（居住）建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 369.64 | 774.00 | 381.34 | 10 | 49.27% | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 369.64 | 774.00 | 381.34 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 新建牧民越冬放牧点生产用房数量（居住）258套等配套设施，通过项目实施，有效提升牧民越冬服务质量，提升牧民越冬可靠性和稳定性。 |  |  | 截止自评时间，本项目支付381.34万元，预算执行率49.27%，完成新建牧民越冬放牧点生产用房数量（居住）258套等配套设施。通过项目实施，有效提升了牧民越冬服务质量，提升了牧民越冬可靠性和稳定性。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 牧民越冬放牧点生产用房数量（居住） | =258套 | =258套 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 0 | 项目发改委未验收，验收后支付剩余资金。 |
|  |  | 时效指标 | 项目及时完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 项目资金及时发放率 | =100% | =100% | 10 | 0 | 项目发改委未验收，验收后支付剩余资金。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善牧民居住条件 | 有效改善 | 基本达成目标 | 30 | 30 | 依据实际调查情况填写 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 70分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县住建局城市维护费项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 60.00 | 60.00 | 59.80 | 10 | 99.67% | 9.92分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60.00 | 60.00 | 59.80 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据项目实施主要内容：（1）拆除及维修修井56个；（2）刷涂料320平方米；（3）焊垃圾筐，垃圾房轨道420平方米；（4）维护护栏860米；（5）采购城市路灯照明设施及其他配套设备。通过项目实施，有效保障城市基础设施正常运行。 |  |  | 截止自评时间，本项目支付59.8万元，预算执行率99.67%，完成拆除及维修修井56个；刷涂料320平方米；焊垃圾筐，垃圾房轨道420平方米；维护护栏860米；采购城市路灯照明设施及其他配套设备。通过项目实施，有效保障了城市基础设施正常运行。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拆除及维修修井数量 | >=56个 | =56个 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 刷涂料面积 | >=320平方米 | =320平方米 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 维护护栏长度 | >=860米 | =860米 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目及时完成率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 | <=20万元 | =19.9万元 | 10 | 9.88 | 偏差原因：项目竞价资金结余。改进措施：加强预算管理。 |
|  |  |  | 采购费 | <=40万元 | =39.9万元 | 10 | 9.94 | 偏差原因：项目竞价资金结余。改进措施：加强预算管理。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城市基础设施正常运行 | 有效保障 | 基本达成目标 | 20 | 20 | 按实际调查情况填写。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人群满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.74分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县光明村人居环境建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 112.25 | 112.25 | 112.25 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 112.25 | 112.25 | 112.25 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据项目实施方案实施该项目。实施内容：该项目计划对一家建筑公司支付一笔预付款，项目实施内容：民丰县光明村挖淤泥、流砂 75000 立方米、土方弃置50000 立方米、压模混凝土地面 270 平方米、路沿石 130 米、彩砖 680 平方米、木栈道护栏50 平方米、木栈道 80 平方米、水泥混凝土 320 平方米、浆砌石200平方米、踏步 70 平方米、种植土换填 680 立方米、卵石护坡1200 立方米、绿化给水管件2000 米。通过项目实施，有效解决民丰县光明村滨河路两侧生态环境差，杂草丛生、干木枯草、土壤砂砾外露、乱土石堆的问题。 |  |  | 截至自评时间，本项目支付112.25万元，预算执行率100%，完成民丰县光明村挖淤泥、流砂 75000 立方米、土方弃置50000 立方米、压模混凝土地面 270 平方米、路沿石 130 米、彩砖 680 平方米、木栈道护栏50 平方米、木栈道 80 平方米、水泥混凝土 320 平方米、浆砌石200平方米、踏步 70 平方米、种植土换填 680 立方米、卵石护坡1200 立方米、绿化给水管件2000 米。通过项目实施，有效解决民丰县光明村滨河路两侧生态环境差，杂草丛生、干木枯草、土壤砂砾外露、乱土石堆的问题。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 挖淤泥、流砂体积 | =75000立方米 | =75000立方米 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 土方弃置体积 | >=50000立方米 | =50000立方米 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决民丰县光明村滨河路两侧生态环境差，杂草丛生、灌木枯草、土壤砂砾外露、石堆的问题 | 有效解决 | 基本达成目标 | 30 | 30 | 按实际调查情况填写。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县公租户维护维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 430.00 | 430.00 | 150.00 | 10 | 34.88% | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 430.00 | 430.00 | 150.00 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 本项目主要建设内容包括：对民丰县南苑小区、团结小区、安康社区、滨河小区内部分公租房进行室内外改造，包括室内暖气改造、卫生间改造、室外地坪、路沿石改造、屋面防水等等。团结小区13栋室内卫生室改造64户。通过项目实施，有效改善居民住宿的生活环境。 |  |  | 截至自评时间，本项目支付150万元，预算执行率34.88%，完成对民丰县南苑小区、团结小区、安康社区、滨河小区内部分公租房进行室内外改造，包括室内暖气改造、卫生间改造、室外地坪、路沿石改造、屋面防水等等。团结小区13栋室内卫生室改造64户。通过项目实施，有效改善居民住宿的生活环境。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 团结小区改造户数 | >=64户 | =64户 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 改造小区数量 | >=4个 | =4个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目及时完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目工程费用 | <=395.25万元 | =150万元 | 6 | 0 | 原因：项目资金只下达150万元 |
|  |  |  | 工程建设其他费 | <=29.86万元 | =0万元 | 7 | 0 | 原因：项目资金只下达150万元 |
|  |  |  | 预备费 | <=4.89万元 | =0万元 | 7 | 0 | 原因：项目资金只下达150万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民住宿的生活环境 | 有效改善 | 基本达成目标 | 20 | 20 | 原因：依据实际调查情况填写 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 70分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县叶亦克乡富民小区供热改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 495.18 | 495.18 | 365.95 | 10 | 73.90% | 3.48分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 495.18 | 495.18 | 365.95 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据《关于民丰县叶亦克乡富民小区供热改造项目实施方案的批复》民发改字〔2024〕133号文件要求，实施本项目。改造换热站 1 座，更换采暖循环泵、采暖补水泵、换热板等附属设备；建设改造供热管网总长度 2*2980米及配套附属设施等，其中DN200：2*374.25米，DN50：2*808.38 米，DN100：2*1394.83米，DN70：2*402.54米。通过项目实施，可以实现绿色、高效、安全的供热服务，为居民提供更加舒适、便捷的生活环境。 |  |  | 截至自评时间，本项目支付365.95万元，预算执行率73.9%，完成改造换热站1座，更换采暖循环泵、采暖补水泵、换热板等附属设备；建设改造供热管网总长度 2*2980米及配套附属设施等，其中DN200：2*374.25米，DN50：2*808.38 米，DN100：2*1394.83米，DN70：2*402.54米。通过项目实施，实现绿色、高效、安全的供热服务，为居民提供更加舒适、便捷的生活环境。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造换热站数量 | >=7300米 | =7300米 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 更换采暖循环泵、采暖补水泵、换热板等附属设备数量 | =1套 | =1套 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 | <=432.35万元 | =348.33万元 | 6 | 3.09 | 项目未完成竣工鉴定验收，未能支付剩余款项。 |
|  |  |  | 工程建设其他费用 | <=39.36万元 | =17.62万元 | 7 | 0 | 项目未完成竣工鉴定验收，未能支付剩余款项。 |
|  |  |  | 预备费 | <=23.47万元 | =0万元 | 7 | 0 | 未使用预备费 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现绿色、高效、安全的供热服务，为居民提供更加舒适、便捷的生活环境 | 效果显著 | 基本达成目标 | 20 | 20 | 按实际调查情况填写 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 76.57分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县城市综合管理服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 800.00 | 800.00 | 800.00 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 依据民丰县财经会议纪要安排实施本项目，主要内容：环卫服务（城市保洁、清扫道路911981.39㎡）、绿化服务（城市绿化带养护服务481310.88㎡）及城市路灯维护维修服务。通过项目实施，通过项目的实施，有效美化民丰县城市环境。 |  |  | 截至自评时间，本项目支付800万元，预算执行率100%，完成环卫服务（城市保洁、清扫道路911981.39㎡）、绿化服务（城市绿化带养护服务481310.88㎡）及城市路灯维护维修服务。通过项目的实施，有效美化了民丰县城市环境。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城市综合管理服务运行期限 | =12个月 | =12个月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 月均城市综合管理服务费用 | <=592714.77元/月 | =592714.77元/月 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 美化民丰县城市环境 | 效果显著 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县尼雅湾湖护坡项目工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 52.10 | 52.10 | 52.10 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 52.10 | 52.10 | 52.10 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据项目实施方案实施本项目，项目实施内容：该资金用于一次性偿还本单位2024年实施的民丰县尼雅湾湖护坡项目工程尾款52.1万元。通过此项目的实施，有效提升政府机关信用度，进一步强化良好的财政管控体系。 |  |  | 截至自评时间，本项目支付52.1万元，预算执行率100%，完成一次性偿还本单位实施的民丰县尼雅湾湖护坡项目工程尾款52.1万元。通过此项目的实施，有效提升了政府机关信用度，进一步强化良好的财政管控体系。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还尾款项目数 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 项目尾款偿还次数 | >=1次 | =1次 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府机关信用度 | 有效提升 | 基本达成目标 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县市政排水管网清理项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 | 29.37 | 10 | 97.90% | 9.48分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.00 | 30.00 | 29.37 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 依据民丰县财经会议纪要安排实施本项目，主要内容：检查井清理数量429座、污水主管道清理长度15559米、化粪池清理体积1336立方米。通过项目实施，提高人居环境舒适度。 |  |  | 截至自评时间，本项目支付29.37万元，预算执行率97.9%，完成检查井清理数量429座、污水主管道清理长度15559米、化粪池清理体积1336立方米。通过项目实施，提高了人居环境舒适度。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检查井清理数量 | =429座 | =429座 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 污水主管道清理长度 | >=15559米 | =15559米 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 化粪池清理体积 | >=1336立方米 | =1336立方米 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升民丰县居民生活环境 | 有效提升 | 基本达成目标 | 30 | 30 | 根据满意度问卷实际情况填写 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.48分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县建筑垃圾填埋场生活垃圾清运及场地平整项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.50 | 5.50 | 5.50 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 本项目根据实施方案，开展本项目。主要内容：民丰县天扬商贸有限公司实际共清理了89车，大概清理填埋的生活垃圾近1万立方。通过项目的实施，有效提升民丰县建筑垃圾处理能力，净化城市乡镇的空气。 |  |  | 截至自评时间，本项目支付5.5万元，预算执行率100%，完成清理了89车，清理填埋的生活垃圾近1万立方。通过项目的实施，有效提升了民丰县建筑垃圾处理能力，净化城市乡镇的空气。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清运垃圾车运输车次数 | >=89车次 | =89车次 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 清理填埋垃圾体积 | <=10000立方米 | =10000立方米 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年8月 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升民丰县建筑垃圾处理能力，净化城市乡镇的空气 | 效果显著 | 基本达成目标 | 30 | 30 | 按实际调查情况填写 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县污水处理厂日常运营管理采购服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 新疆和田地区民丰县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.00 | 100.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据项目实施方案实施本项目，项目实施内容：县城污水处理厂聘请第三方进行运行维护服务管理4个月，使得1座处理厂正常运行。 项目建成后，解决民丰县的工业污水、生活污水，改善城市的生态环境，提高了本地人民的生活、生产用水质量；有利于降低与污染有关疾病的传播，在一定程度上保护了我县人民身体健康。既可提高水资源的重复利用率、缓解水资源供需矛盾，作为重要的城市基础设施，城市生活污水处理项目的健全和完善将使城市发展条件和投资环境得到明显改善。 |  |  | 截至自评时间，本项目支付0万元，预算执行率0%，完成县城污水处理厂聘请第三方进行运行维护服务管理4个月，使得1座处理厂正常运行。 项目建成后，解决民丰县的工业污水、生活污水，改善城市的生态环境，提高了本地人民的生活、生产用水质量； |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买污水处理厂日常运营管理服务月数 | >=4个 | =4个 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 污水处理厂数量 | =1个 | =1个 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 污水处理厂污水处理率 | =96% | =96% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 污水处理后出水水质达标率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =0% | 7 | 0 | 偏差原因：项目支付资料缺失，未及时支付运营费100万元。改进措施：督促加快支付手续办理。 |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 月均维护成本 | <=25万元 | =0万元 | 20 | 0 | 偏差原因：项目支付资料缺失，未及时支付运营费100万元。改进措施：督促加快支付手续办理。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水资源的重复利用率 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 提高本县生活、生产用水质量 | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 63分 |  |

### 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》