民丰县交通运输局2024年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

贯彻执行国家和自治区有关公路交通的方针、政策、法规、并组织实施和监督等；负责管辖范围内的县乡公路建设养护，依法保护公路路产路权，协同有关部门做好公路环保工作等；负责交通行业的法治宣传、交通行政复议工作，实行依法治路，继续实行治理公路“三乱”的牵头作用，保障公路畅通等。

### 二、机构设置及人员情况

民丰县交通运输局2024年度，实有人数13人，其中：在职人员7人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员6人,增加0人。

民丰县交通运输局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合办、业务办、财务办。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,985.88万元，其中：本年收入合计3,494.61万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余491.28万元。

2024年度支出总计3,985.88万元，其中：本年支出合计3,516.93万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余468.95万元。

收入支出总体与上年相比，增加120.05万元，增长3.11%，主要原因是：本年增加民丰县安迪尔乡－兰城乡（Y208653227）道路改建项目、G315国道（民丰县尼雅乡－若克雅乡段）道路提升改造项目、民丰县2023年农村客运站补贴发放项目、中央成品油价格调整对渔业补助资金（2023年新能源出租车购置补贴发放项目）、新能源出租车购置补贴发放项目，导致经费支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入3,494.61万元，其中：财政拨款收入3,453.64万元，占98.83%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入40.97万元，占1.17%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出3,516.93万元，其中：基本支出163.57万元，占4.65%；项目支出3,353.36万元，占95.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,453.64万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入3,453.64万元。财政拨款支出总计3,453.64万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出3,453.64万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加759.53万元，增长28.19%，主要原因是：本年增加民丰县安迪尔乡－兰城乡（Y208653227）道路改建项目、G315国道（民丰县尼雅乡－若克雅乡段）道路提升改造项目、民丰县2023年农村客运站补贴发放项目、中央成品油价格调整对渔业补助资金（2023年新能源出租车购置补贴发放项目）、新能源出租车购置补贴发放项目、若羌至民丰高速公路38团通讯拆迁补偿款项目，导致经费支出增加。与年初预算相比，年初预算数181.17万元，决算数3,453.64万元，预决算差异率1806.30%，主要原因是：年中追加民丰县安迪尔乡－兰城乡（Y208653227）道路改建项目、G315国道（民丰县尼雅乡－若克雅乡段）道路提升改造项目、2024年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护支出、民丰县2023年农村客运站补贴发放项目、新能源出租车购置补贴发放项目、若羌至民丰高速公路38团通讯拆迁补偿款项目，导致预决算存在差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,328.35万元，占本年支出合计的94.64%。与上年相比，增加634.24万元，增长23.54%，主要原因是：本年增加民丰县安迪尔乡－兰城乡（Y208653227）道路改建项目、G315国道（民丰县尼雅乡－若克雅乡段）道路提升改造项目、民丰县2023年农村客运站补贴发放项目、中央成品油价格调整对渔业补助资金（2023年新能源出租车购置补贴发放项目）、新能源出租车购置补贴发放项目，导致经费支出增加。与年初预算相比,年初预算数181.17万元，决算数3,328.35万元，预决算差异率1737.14%，主要原因是：年中追加民丰县安迪尔乡－兰城乡（Y208653227）道路改建项目、G315国道（民丰县尼雅乡－若克雅乡段）道路提升改造项目、2024年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护支出、民丰县2023年农村客运站补贴发放项目、新能源出租车购置补贴发放项目，导致预决算存在差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)22.30万元,占0.67%。

2.卫生健康支出(类)9.00万元,占0.27%。

3.交通运输支出(类)3,285.24万元,占98.70%。

4.住房保障支出(类)11.81万元,占0.35%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为5.47万元，比上年决算增加5.47万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为15.07万元，比上年决算减少3.07万元，下降16.92%,主要原因是：本年在职人员调出，养老保险缴费减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为1.75万元，比上年决算减少11.64万元，下降86.93%,主要原因是：本年无新增退休人员，无退休人员职业年金做实，职业年金缴费较上年减少。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.58万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少中央YQ防控财力补助（转运车辆租金费）。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为6.14万元，比上年决算增加6.14万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为2.43万元，比上年决算增加2.43万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.43万元，比上年决算增加0.43万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，其他行政事业单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

8.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少276.57万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年民丰县萨勒吾则克乡G216县道路建设项目。

9.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.80万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年民丰县萨勒吾则克乡G216县道路建设项目。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算数为120.41万元，比上年决算减少75.72万元，下降38.61%,主要原因是：本年科目调整，职工住房公积金、医疗保险、公务员医疗补助、退休人员经费等上年在主科目列支，本年单独列支。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):支出决算数为2,900.87万元，比上年决算增加1,900.87万元，增长190.09%,主要原因是：本年增加民丰县安迪尔乡－兰城乡（Y208653227）道路改建项目、G315国道（民丰县尼雅乡－若克雅乡段）道路提升改造项目。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算数为168.56万元，比上年决算减少177.38万元，下降51.27%,主要原因是：本年减少民丰县X686线一桥、二桥、三桥桥梁改造提升项目工程项目。

13.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少830.54万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少G315国道（民丰县尼雅乡－若克雅乡段）道路提升改造项目工程，民丰县农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金，民丰县X682线K39+000岔口－叶亦克村道路建设项目。

14.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项):支出决算数为70.40万元，比上年决算增加70.40万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加民丰县2023年农村客运站补贴发放项目。

15.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):支出决算数为25.00万元，比上年决算增加25.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加中央成品油价格调整对渔业补助资金（2023年新能源出租车购置补贴发放项目），新能源出租车购置补贴发放项目。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为11.81万元，比上年决算增加11.81万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出163.52万元，其中：人员经费158.98万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费4.54万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计125.29万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入125.29万元。政府性基金预算财政拨款支出总计125.29万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出125.29万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加125.29万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加若羌至民丰高速公路38团通讯拆迁补偿款项目。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数125.29万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加若羌至民丰高速公路38团通讯拆迁补偿款项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出125.29万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为125.29万元，比上年决算增加125.29万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加若羌至民丰高速公路38团通讯拆迁补偿款项目。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出1.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.50万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.50万元，决算数1.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.50万元，决算数1.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度民丰县交通运输局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出4.54万元，比上年减少1.92万元，下降29.72%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额740.64万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出585.80万元、政府采购服务支出154.64万元。

授予中小企业合同金额740.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额740.64万元，占政府采购支出总额的100.00%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋1,378.24平方米，价值151.63万元。车辆2辆，价值28.24万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车及业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,985.88万元，实际执行总额3,516.93万元；预算绩效评价项目11个，全年预算数2,182.43万元，全年执行数2,102.85万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。发现的问题及原因：对于目标设定需要分科室单位分解,汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政单位的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

| 单位整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 民丰县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度预算（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 财政资金（万元） | 上级 | 0.00 | 3,822.31 | 3,353.36 | - | - | - |
|  |  | 本级 | 181.17 | 122.60 | 122.60 | - | - | - |
|  |  | 其他 | 488.52 | 40.97 | 40.97 | - | - | - |
|  | 合计 | - | 669.69 | 3,985.88 | 3,516.93 | 10 | 88.23% | 8.82 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：一是全面加快建设交通强国的思路目标和行动任务；二是提高交通基础设施建设，构建新发展格局；三是推进一批交通基础设施重大工程建设，努力构建现代化综合交通基础设施体系；四是构建快速便捷的城乡客运服务系统和舒适顺畅的城市出行服务系统，建设高效顺畅的货运与物流服务体系；五是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优化乡村交通基础设施和运输服务布局，推进区域交通运输协调发展。 目标2：加强项目建设管理。加快项目的前期设计及手续办理工作，继续实行农村公路“四制”管理落实，即项目法人制度、招投标制度、监理制度和合同管理制度，以质量为中心，认真执行国家、部颁行业质量标准、技术规范及自治区相关规定，完善工程质量控制体系。并按照有关规定实行安全生产责任制和工程质量责任追究制，明确质量和安全责任到人，落实质量安全责任制。确切落实农村公路建设“七公开”“三同时”制度，加强行业监管，接受社会监督，确保工程质量和使用寿命，确保工程合格率达到100%。对已完工的项目加快完成决算、质量验收、工程审计等工作。 目标3：加强规划引领，健全体制机制，加大资金投入，使全县农村公路建设、管理、养护水平和运输服务品质大幅提升，建立组织保障到位、技术标准规范、监管体系有力、运转功能高效的农村公路体系。基本实现我县农村公路结构合理、功能齐全、畅通舒美、安全便捷、智能高效、绿色低碳的目标，农村公路治理能力提升效果明显。 |  |  | 已完成县乡道路养护里程数606公里，新改建农村公路里程数34.95公里，全面加强交通运输行业燃气安全风险隐患排查治理。深刻汲取国内燃气安全事故教训，按照燃气安全专项整治工作要求，建立了燃气安全管理长效机制，深入排查整治燃气安全监管执法环节突出问题。今年以来，排查双燃料营运车93辆，移交有关部门不合格燃气罐客车4辆，责令安装符合规定的车载监控设备燃气运输车3辆。 不断加大旅游交通、农村道路的安全巡查。根据自治区2024年交通运输厅安委会第四次全体会议暨交通运输安全生产视频会议精神，围绕“人、车、路、企业”等关键部位和环节，全面分析研判，堵塞安全漏洞，落细落实道路交通安全管理措施。今年以来，对全县7个乡镇农村公路急弯陡坡等危险路段安全防护设施缺失损坏，平角路口标志标线缺失、损坏，路基路面破损、病害严重、农路危桥等安全隐患“拉网式”排查16次，巡查农村公路1220.997公里，排查各类问题隐患28处，已全部消除。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 县乡道路养护里程数 |  | >=606公里 | “十四五”发展规划、2024年重点工作计划 | 25 | 606公里 | 25 |
|  |  | 新改建农村公路里程数 |  | >=34.95公里 | “十四五”发展规划、2024年重点工作计划 | 25 | 34.95公里 | 25 |
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | >=95% | 2024年工作计划 | 20 | 95% | 20 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  | >=95% | 2024年工作计划 | 20 | 95% | 20 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 民丰县交通运输局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 173.00 | 173.00 | 168.56 | 10 | 97.43% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 173.00 | 173.00 | 168.56 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据和地财建〔2023〕100号文件要求，实施本项目。主要内容：解决民丰县606.84km农村公路的养护及沿线交通安全设施的完善及修复。通过项目实施，改善居民出行，提升村容村貌。该项目完成后将提高区域交通沟通能力，提高路网密度，缩短区域交通时间，方便沿线的群众出行，也必将促进区域经济的快 速发展，对实现县域经济发展战略、促进地区社会经济发展、扩大对外开放、提升区位优势、方便人民出行都具有非常重要的意义。 |  |  | 在自评期间完成投资168.56万元，已完成民丰县606.84km农村公路的养护及沿线交通安全设施的完善及修复工程任务。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公路建设里程 | >=606.84公里 | =606.84公里 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 公路等级 | =4级 | =4级 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 公路工程质量达标率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 | 2024年6月 | =2024年6月 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 项目及时完成率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 公路建设成本 | <=2850.83元/人 | =2850.83元/人 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善现有道路的通行能力 | 有效改善 | 基本达成预期目标 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 支撑所在区域经济社会发展 | 有效改善 | 基本达成预期目标 | 7 | 7 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 项目持续受益年限 | >=2年 | =2年 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线受益群众满意度 | >=95% | =96.5% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护工程（C002线、C082线） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 民丰县交通运输局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 132.54 | 132.54 | 125.38 | 10 | 94.60% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 132.54 | 132.54 | 125.38 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据和地财建〔2023〕113号文件要求，实施本项目。主要内容：道路养护2条C002线、C082线里程为9.924公里。通过该项目的实施，有效改善现有道路的通行能力和运营条件，有力支撑和拉动所在区域的经济社会发展，增加就业机会，提高民生产生活水平，促进城镇化的发展，推动产业结构的优化升级，助力乡村振兴。 |  |  | 在自评期间完成投资125.38万元，已完成道路养护2条C002线、C082线里程为9.924公里道路建设项目。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公路建设里程 | >=9.92公里 | =9.92公里 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 道路养护数量 | =2条 | =2条 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 公路等级 | =4级 | =4级 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 公路工程质量达标率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 | 2024年6月 | =2024年6月 | 8 | 8 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 公路建设成本 | <=13.36万元/公里 | =13.36万元/公里 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善现有道路的通行能力 | 有效改善 | 基本达成预期目标 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 支撑所在区域经济社会发展 | 有效改善 | 基本达成预期目标 | 7 | 7 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 项目持续收益年限 | >=8年 | =8年 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=95% | =97% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 中央成品油价格调整对渔业补助资金（2023年新能源出租车购置补贴发放项目） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 民丰县交通运输局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24.00 | 24.00 | 24.00 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据自治区财政厅《关于预拨2023年度农村客运资金及城市交通发展奖励资金预算的通知》和地财建〔2023〕99号文件要求，实施本项目。主要内容：为按要求申报购置的纯电动巡游出租车共24辆，补贴发放标准为1万元/车，通过项目实施，有效改善城市空气污染指数，倡导民众低碳环保的优良习惯。 |  |  | 截至自评时间，已拨付资金24万元，完成率100%，已完成购置的纯电动巡游出租车共1辆，补贴发放标准为1万元/车，通过项目实施，有效改善了城市空气污染指数，倡导民众低碳环保的优良习惯。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 申报购置纯电动出租车数量 | =24辆 | =24辆 | 23.63 | 23.63 |  |
|  |  | 质量指标 | 补助发放覆盖率 | >=100% | =100% | 9.68 | 9.68 |  |
|  |  | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | =100% | =100% | 9.68 | 9.68 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 11.75 | 11.75 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴发放月标准 | <=1万元/辆 | =1万元/辆 | 11.75 | 11.75 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城市空气污染指数 | 显著 | 基本达成预期目标 | 11.75 | 11.75 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =96.5% | 11.76 | 11.76 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 援疆资金：2023年叶亦克乡尤勒滚布拉克至阿勒吞布拉克道路建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 民丰县交通运输局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 3.64 | 3.64 | 3.64 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据项目实施方案，实施本项目。主要内容：新建四级公路13.35公里，路基宽度5米，路面宽度5米，钢筋混凝土圆管涵36m,单柱式交通标志牌21个，里程碑14个。通过此项目的实施，有效改善居民出行状况，改善民丰县农村公路路况环境，方便沿线农牧民出行和农副产品的运输，改善当地人民的生产生活条件。 |  |  | 在自评期间完成投资3.64万元，已完成新建四级公路13.35公里，路基宽度5米，路面宽度5米，钢筋混凝土圆管涵36m,单柱式交通标志牌21个，里程碑14个工程项目任务。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村公路里程数 | >=13.35公里 | =13.35公里 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | <=3.64万元 | =3.64万元 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民出行状况 | 有效改善 | 基本达成预期目标 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县2017年第三批农村公路安全生命防护工程X682线285万元资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 民丰县交通运输局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 9.01 | 9.01 | 9.01 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据项目实施方案，实施本项目。主要内容：本项目路线编码为X682线，全长31.7公里。主要控制点为：叶亦克乡。通过此项目的实施，有效改善居民出行状况，改善民丰县农村公路路况环境，方便沿线农牧民出行和农副产品的运输，改善当地人民的生产生活条件。 |  |  | 在自评期间完成投资9.01万元，已完成路线编码为X682线，全长31.7公里道路工程项目。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 钢筋混凝土护柱数量 | >=216根 | =216根 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 波形梁护栏长度 | >=2322米 | =2322米 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 单柱式和双柱式铝合金标志块数量 | >=108块 | =108块 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 公路界碑数量 | >=47块 | =47块 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 2 | 2 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | <=9.01万元 | =9.01万元 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民出行状况 | 有效改善 | 基本达成预期目标 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县2023年农村客运站补贴发放项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 民丰县交通运输局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 91.00 | 91.00 | 70.40 | 10 | 77.36% | 4.34分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 91.00 | 91.00 | 70.40 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 本项目根据和地财建〔2023〕99号文件要求，实施本项目。主要内容：按照要求申报2023年度农村客运燃油车51辆，533个座位，全年总座位公里数18099662公里，发放燃油补贴91万元。通过项目实施，有效降低客运司机的营运成本，促进客运领域的可持续发展。 |  |  | 在自评期间完成投资70.4万元，已完成2023年度农村客运燃油车51辆，533个座位，全年总座位公里数18099662公里，发放了燃油补贴70.4万元 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村客运燃油车数量 | >=51辆车 | =51辆车 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 全年总座位数 | >=533个 | =479个 | 8 | 5.97 |  |
|  |  |  | 全年总座位公里数 | >=18099662公里 | =18099662公里 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 燃油补贴发放及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 燃油补贴发放金额 | <=0.05元/公里 | =0.05元/公里 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低客运司机的营运成本 | 有效降低 | 基本达成预期目标 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益客运司机满意度 | >=95% | =97% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.31分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县2023年调增新能源出租车购置补贴发放项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 民丰县交通运输局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据自治区财政厅《关于调整下达2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金预算的通知》和地财建〔2024〕36号文件要求，实施本项目。主要内容：为按要求申报购置的纯电动巡游出租车共1辆，补贴发放标准为1万元/车，通过项目实施，有效改善城市空气污染指数，倡导民众低碳环保的优良习惯。 |  |  | 截至自评时间，已拨付资金1万元，完成率100%购置的纯电动巡游出租车共1辆，补贴发放标准为1万元/车，通过项目实施，已完成工作任务。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 申报购置纯电动出租车数量 | =1辆 | =1辆 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴发放月标准 | <=1万元/月 | =1万元/月 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城市空气污染指数 | 显著 | 基本达成预期目标 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =96% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县C102线－砖厂等3个农村联网路建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 民丰县交通运输局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 116.25 | 116.25 | 116.25 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 116.25 | 116.25 | 116.25 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据和地财建〔2023〕117号文件要求，实施本项目。该项目在民丰县C102线－砖厂等3个农村联网路改建四级道路2.5公里； 通过该项目的实施，有效改善现有道路的通行能力和运营条件，有力支撑和拉动所在区域的经济社会发展，增加就业机会，提高居民生产生活水平，促进城镇化的发展，推动产业结构的优化升级，助力乡村振兴。 |  |  | 截至自评时间，已拨付资金116.25万元，完成率100%已完成民丰县C102线－砖厂等3个农村联网路改建四级道路2.5公里的工程任务。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公路建设里程 | >=2.50公里 | =2.5公里 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 公路等级 | =4级 | =4级 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 公路工程质量达标率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 | 2024年9月 | =2024年9月 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 项目及时完工率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 公路建设成本 | <=46.5万元/公里 | =46.5万元/公里 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善现有道路的通行能力 | 有效改善 | 基本达成预期目标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 项目持续受益年限 | >=8年 | =8年 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线受益群众满意度 | >=95% | =96% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县农贸市场－建筑公司－先锋村等2个农村联网建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 民丰县交通运输局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 214.00 | 214.00 | 166.62 | 10 | 77.86% | 4.46分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 214.00 | 214.00 | 166.62 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 该项目在农贸市场－建筑公司－先锋村线路改建三级道路1.28公里；在X688线岔口-C003线K1+640岔口线路改建四级公路1.03公里。通过该项目的实施，有效改善现有道路的通行能力和运营条件，有力支撑和拉动所在区域的经济社会发展，增加就业机会，提高居民生产生活水平，促进城镇化的发展，推动产业结构的优化升级，助力乡村振兴。 |  |  | 在自评期间完成投资166.62万元，已完成农贸市场－建筑公司－先锋村线路改建三级道路1.28公里；在X688线岔口-C003线K1+640岔口线路改建四级公路1.03公里道路工程项目。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公路建设里程 | >=2.31公里 | =2.31公里 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 公路等级 | 三级、四级 | 三级、四级 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 公路工程质量达标率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 项目及时完成率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 公路建设成本 | <=90万元/公里 | =90万元/公里 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目持续受益年限 | >=8年 | =8年 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =96% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94.46分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县安迪尔乡－兰城乡（Y208653227）道路改建项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 民丰县交通运输局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,292.70 | 1,292.70 | 1,292.70 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,292.70 | 1,292.70 | 1,292.70 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据和地财建〔2023〕117号文件要求，实施本项目。主要内容：在安迪尔乡至兰城乡改建四级道路27.8公里；通过该项目的实施，有效改善现有道路的通行能力和运营条件，有力支撑和拉动所在区域的经济社会发展，增加就业机会，提高居民生产生活水平，促进城镇化的发展，推动产业结构的优化升级，助力乡村振兴。 |  |  | 在自评期间完成投资1292.7万元，已完成安迪尔乡至兰城乡改建四级道路27.8公里道路工程项目。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公路建设里程 | >=27.80公里 | =27.8公里 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 公路等级 | =4级 | =4级 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 公路工程质量达标率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 | 2024年9月 | =2024年9月 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 项目及时完成率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 公路建设成本 | <=46.5万元/公里 | =46.5万元/公里 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善现有道路的通行能力 | 有效改善 | 基本达成预期目标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 项目持续受益年限 | >=8年 | =8年 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=95% | =96% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 若羌至民丰高速公路民丰至38团段通信拆迁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 民丰县交通运输局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 125.29 | 125.29 | 125.29 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 125.29 | 125.29 | 125.29 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据民财调〔2024〕54号文件要求，实施本项目。主要内容：本项目计划为确保通信线路的安全畅通，现对光、电缆线路进行迁改、保护工作，该工作涉及7处，其中涉及电信线路工程迁改点位数量4处，涉及移动线路工程迁改点位数量3处。通过项目实施，保障若羌至民丰高速公路民丰至38团段通信拆迁工程顺利开展，确保若羌至民丰高速公路民丰至38团段按期完工。 |  |  | 在自评期间完成投资125.29万元，已完成确保通信线路的安全畅通，现对光、电缆线路进行迁改、保护工作，该工作涉及7处，其中涉及电信线路工程迁改点位数量4处，涉及移动线路工程迁改点位数量3处工程任务 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及移动线路工程迁改点位数量 | =3处 | =3处 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 涉及电信线路工程迁改点位数量 | =4处 | =4处 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 通信管道费 | <=49.51万元 | =49.51万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 通信线路拆迁费 | <=75.78万元 | =75.78万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障若羌至民丰高速公路民丰至38团段通信拆迁工程顺利开展 | 有效保障 | 基本达成预期目标 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =96% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

### 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》