附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：民丰县兰城乡兰城村村路灯、水渠、道路及村道两边围墙维修改造工程项目

实施单位（公章）：民丰县兰城乡人民政府

主管部门（公章）：民丰县兰城乡人民政府

项目负责人（签章）：吕艳峰

填报时间：2025年04月14日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景
民丰县兰城乡地处塔克拉玛干沙漠西南角，距离县城130多公里；下辖1个行政村，耕地面积8889亩，主要经济来源为养殖业、种植劳务输出等。
预期效益如下：
社会效益：路灯、水渠、道路及村道两旁围墙维修使兰城村113户农户收益，不仅点亮了乡村的夜晚，改善了农村的基础设施，更照亮了农牧民的新生活，让农民生活逐步走向城市化，获得了良好的社会效益。
生态效益：维修路灯有利于改善环境，保证社会的可持续发展具有战略意义。农村道路、水渠及围墙的建设完善，有利于打造现代生态文明，营造绿色家园，提高村民生活质量。
经济效益：随着社会的不断进步与经济的迅速发展，国内各地乡村都相继开展了夜间照明系统的建设，这些亮化工程的建设在一定程度上给国家、给个人带来了不少的收益。道路维修项目的建设，促进全村贫困人口脱贫致富和经济发展，道路建设可以缩短货物运输时间，降低运输成本，促进农产品销售增加。水渠维修及清淤有利于本村种植业的发展，方便村民及时对良田进行灌溉，确保农民的收益。对于推进社会进步，加快新农村建设进程，维护安定团结，构建和谐社会，具有巨大的促进意义。
 
2.主要内容
1.建设内容路灯维修设备80套：光源80W，锂电池3.2伏，内置80ah，太阳能板50瓦2块板子，项目资金概算：80*980=78400元。
2.建设内容村道路两边围墙维修：道路两边围墙长：150米、宽24公分、高2.2米，项目资金概算：150*650=97500元。
3.建设内容基耕路：换填戈壁料，厚度20公分，宽度2.5米，长3公里，项目资金概算：3*52500=157500元。
4.建设内容水渠维修清淤：修建闸口3个，清理淤泥2公里，修建水渠间过桥一座，项目资金概算：3*40000=120000元，2*11800=23600元。
5.项目监理费预留9000元，审计费4000元。
3.实施情况
实施主体：民丰县兰城乡人民政府。
实施时间：本项目实施期限为2024年5月—2024年6月。
实施情况：
1. 前期准备：项目团队对区域内路灯进行了全面排查，确定了需更换、维修的路灯数量及位置，并制定了详细的施工方案。2. 施工进展：已完成部分路段的灯头更换工作，采用高效节能的LED路灯，提升了照明效果。对损坏的路灯电缆进行了更换，修复了电缆故障，确保路灯正常供电。对路灯基础进行了加固和修复，保障路灯的稳固性。3. 质量把控：施工过程中严格遵循相关标准，对重要及隐蔽工程进行严格把关，确保施工质量。4. 安全与管理：定期开展路灯维修人员安全知识培训，规范作业流程，杜绝安全事故。
4.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为44万元，资金来源为本级部门预算（中央专项资金44万、自治区专项资金0万元、自筹、援疆资金、涉农整合资金、地方政府专项/一般债券资金），其中：财政资金0万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金44万元，预算资金到位率为100 %。
（2）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金42.53万元，预算执行率96.66%（预算执行率=（实际支出资金/预算批复金额）*100%，如项目预算执行率不是100%，则说明结转资金额度和结余资金额度）。本项目资金主要用于支付工程款42.23万元、审计费0.3万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
本项目旨在通过民丰县兰城乡兰城村路灯、水渠、道路及村道两旁围墙的维修改造项目，全面提升区域基础设施的整体功能与美观性。通过对路灯的更新与优化，将显著改善夜间照明条件，提升道路安全性，同时降低能耗，实现绿色节能目标；水渠的清淤与加固工程将有效增强其排水与灌溉能力，保障区域水利设施的稳定运行，减少洪涝灾害风险，促进周边生态环境的良性发展；道路的修复与升级将改善交通条件，减少交通拥堵，提高居民出行效率，为区域经济发展提供有力支撑；村道两旁围墙的修缮与美化则将进一步提升乡村的整体风貌，营造整洁、舒适、宜居的生活环境，增强居民的幸福感与归属感。总体而言，该项目将为居民生活、社会经济发展和生态环境保护带来多方面的积极影响，助力区域可持续发展。
2.阶段性目标
项目前期准备工作：完成项目前期准备工作，包括项目立项、勘察、设计、环评等。同时，启动路灯、水渠、道路及围墙的初步摸排工作，确定具体维修内容和范围。
项目实施：按照时间节点推进项目实施，完成路灯更换与维修、水渠清淤加固、道路修复及围墙修缮工作，确保项目进度符合预期。
项目完成：完成项目验收，确保路灯亮灯率达到95%以上，道路平整度和通行能力显著提升，水渠排水功能恢复正常，村道两旁围墙美观稳固，同时建立长效管理机制，保障基础设施的长期稳定运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，我单位针对民丰县兰城乡兰城村路灯、水渠、道路及村道两旁围墙维修改造工程项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位发现问题、总结经验、改进工作。绩效评价旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。
二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为民丰县兰城乡兰城村路灯、水渠、道路及村道两旁围墙维修改造工程项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

3.评价方法
绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性 成本效益分析法 分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专用专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
我单位于2025年3月25日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
刘鹏（评价小组组长）：主要负责全面负责绩效评价工作的组织与协调，确保评价工作按照预定计划顺利推进。审核评价方案、指标体系和评价标准，确保其科学性、合理性和可操作性。主持评价过程中的重要会议，协调各组员之间的分工与合作，解决评价过程中出现的重大问题。负责与上级主管部门和其他相关部门的沟通与汇报，确保评价工作符合相关政策要求。最终审核评价报告，确保评价结果的准确性和公正性。
陈欢欢（评价小组组员）：主要负责负责收集和整理评价对象的相关资料，包括项目实施过程中的文件、数据、图片等，为评价工作提供基础信息支持。
王旭梅（评价小组组员）：主要负责负责绩效评价的具体实施工作，包括数据采集、指标计算、结果分析等。
2.组织实施
2025年3月25日-3月31日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2025年4月1日-4月5日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。
4.撰写与提交评价报告
2025年4月6日-4月10日评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目达成（部分达成）年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：
一是：落实政策，做好民丰县兰城乡兰城村路灯、水渠、道路及村道两旁围墙的维修改造项目的工作。进一步做好提升区域基础设施的整体功能与美观性。通过对路灯的更新与优化，将显著改善夜间照明条件，提升道路安全性，同时降低能耗，实现绿色节能目标。
二是：精准识别，水渠的清淤与加固工程将有效增强其排水与灌溉能力，保障区域水利设施的稳定运行，减少洪涝灾害风险，促进周边生态环境的良性发展；道路的修复与升级将改善交通条件，减少交通拥堵，提高居民出行效率，为区域经济发展提供有力支撑；村道两旁围墙的修缮与美化则将进一步提升乡村的整体风貌，营造整洁、舒适、宜居的生活环境，增强居民的幸福感与归属感。
三是：认真审核，总体而言，该项目将为居民生活、社会经济发展和生态环境保护带来多方面的积极影响，助力区域可持续发展。
 
（二）评价结论
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为99.2分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量15个，实现三级指标数量14个，总体完成率为93.33%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；项目产出类指标共设置13个，满分指标12个，得分率92.3%；项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%，详细情况见“附件2：项目综合得分表”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21分，实际得分21分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合财政局下发的《关于民丰县2023年统筹整合资金分配使用的通知》（民财振兴[2023]102号）和《关于下达2023年自治区彩票公益金用于涉农资金整合预算的通知》（民财振兴[2023]75号），本项目资金性质为2023年自治区农村综合改革转移支付资金（新财行［2017］355号）、2023年自治区彩票公益金（和地财综[2022]16号），功能分类为“2296011（用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益支出）和2130799其他农业综合改革支出（其他农业综合改革支出）”经济分类为“50201（办公经费）”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照新财行［2017］355号文件要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“民丰县兰城乡兰城村路灯、水渠、道路及村道两旁围墙维修改造工程”；本项目实际工作内容为：截止2024年12月31日，本项目实际支出资金47.53万元，预算执行率为97.00%。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障基础设施的长期稳定运行，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标7个，三级指标9个，定量指标6个，定性指标3个，指标量化率为66.67%，量化率达70.00%以上。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算编制包括一个村，即预算编制较科学且经过论证；
本项目预算申请资金44万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请民丰县兰城乡兰城村路灯、水渠、道路及村道两旁围墙维修改造工程项目资金的请示》和《民丰县兰城乡兰城村路灯、水渠、道路及村道两旁围墙维修改造工程项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于民丰县2023年统筹整合资金分配使用的通知》（民财振兴[2023]102号）》文件显示，本项目实际到位资金44万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况
项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19分，实际得分18.83分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为44万元，其中：本级财政安排资金44万元，其他资金0万元，实际到位资金44万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（44/44）*100%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*2=4分。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金44万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（42.53/44）*100%=96.66%。得分=96.66%*99.2=96.66%*5=4.83分。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得4.83分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《民丰县兰城乡资金管理办法》《民丰县兰城乡专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《民丰县兰城乡资金管理办法》、《民丰县兰城乡收支业务管理制度》、《民丰县兰城乡政府采购业务管理制度》、《民丰县兰城乡合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了民丰县兰城乡兰城村路灯、水渠、道路及村道两旁围墙维修改造工程项目工作领导小组，由党组书记索小飞任组长，负责项目的组织工作；约日古丽·艾麦尔任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：刘鹏和马依尔·买提肉孜，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况
项目产出类指标由4个二级指标和13个三级指标构成，权重分20分，实际得分19.37分。
1.数量指标完成情况分析
"开展实效评价覆盖县市区数量:预期指标值为=14个，实际完成值为 =14个,指标完成率为100%。"
开展集中会审覆盖县市区数量:预期指标值为=14个，实际完成值为=14个,指标完成率为100%。
开展集中会审工作次数:预期指标值为=5次，实际完成值为=5次,指标完成率为100%。
2.质量指标完成情况分析
保障行政村日常运转率：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。
3.时效指标完成情况分析
资金支付及时率：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。
4.成本指标完成情况分析
保障每村日常运转成本：预期指标值为44万元，实际完成指标值为42.53万元，指标完成率为96.66%。

（四）项目效益情况

（四）项目效益情况
项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分40分，实际得分40分。
1.经济效益完成情况分析
此项目无经济效益。
2.社会效益完成情况分析
建设群集体组织、加强基本社会管理：预期指标值为有效保障，实际完成指标值为有效保障，指标完成率为100%。
3.生态效益完成情况分析
此项目无生态效益。
4.可持续影响完成情况分析
此项目无可持续影响效益。
5.满意度指标完成情况分析
“受益人员满意度”指标：预期指标值为>=95%，实际完成指标值为95%，指标完成率为100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为44万元，全年预算数为44万元，全年执行数为42.53万元，预算执行率为96.66%。
本项目共设置三级指标数量26个，满分指标数量24个，扣分指标数量2个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为95.58%。
综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为0.8%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：
1. 路灯维修：采用科学的巡查检修机制，对路灯进行定期检查，及时更换损坏的灯泡、镇流器等部件，确保亮灯率达到96%以上。2. 水渠维修：对水渠进行全面疏浚和加固，清理积聚的泥沙和石块，修复破损的渠壁和渠底，恢复水渠的正常排水功能。3. 道路维修：在施工过程中与交警部门密切配合，采取封闭措施，确保施工质量和安全。同时，对道路裂缝进行及时灌封修补，延长道路使用寿命。4. 围墙修缮：对村道两旁围墙进行加固和粉刷，改善了乡村的整体风貌，提升了居民的生活环境。
存在的问题及原因分析：1.部分路灯存在启动缓慢或频繁闪烁的问题，影响照明效果。原因分析：经排查，这些问题主要由灯泡或电子触发器老化、电源电压不稳定引起。此外，部分路段的电缆老化也导致供电不足，影响路灯的正常启动。建议：对老化灯泡和电子触发器进行定期更换，同时对供电线路进行升级改造，确保电压稳定。加强日常巡查和维护，及时发现并处理潜在问题，避免故障扩大化。2. 道路维修问题：部分道路在维修后不久再次出现裂缝或坑洼，影响道路使用寿命。原因分析：这主要是由于施工过程中对路基处理不够彻底，导致路基不稳定，进而影响路面质量。此外，部分路段的排水系统设计不合理，雨水冲刷也是导致路面损坏的重要原因。建议：在道路维修时，应加强路基的夯实处理，确保路基稳定。同时，优化排水系统设计，避免雨水对路面的冲刷。定期对道路进行巡查和维护，及时修复小面积损坏，防止问题扩大化。

七、有关建议

建议定期对路灯设备进行全面检查和维护，特别是对老化部件及时更换。同时，加强对供电线路的升级改造，确保电压稳定。此外，建立智能化监控系统，实时监测路灯运行状态，及时发现并处理故障。 针对道路维修问题：建议在施工前对路基进行彻底处理，确保路基稳定。优化排水系统设计，避免雨水对路面的冲刷。定期对道路进行巡查和维护，及时修复小面积损坏，防止问题扩大化。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。