附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：民丰县甫甫克村生态提质改造项目

实施单位（公章）：民丰县林业和草原局

主管部门（公章）：民丰县林业和草原局

项目负责人（签章）：芦志年

填报时间：2025年04月19日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景
生态文明建设是中国特色社会主义事业的重要内容，关系人民福祉，关乎民族未来，事关“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的实现。党中央、国务院高度重视生态文明建设，先后出台了一系列重大决策部署，推动生态文明建设取得了重大进展和积极成效。农村生态环境保护是环境保护工作的重要组成部分，是改善区域环境质量的重要措施。随着重点流域和区域污染防治与生态保护工作的不断深入，农村生态环境保护的任务越来越重，要求越来越高。当前农村生态环境保护的主要任务是，防治农业生产和农村生活污染，综合整治乡镇环境，促进自然资源的合理开发利用，维护农村重要自然生态系统的良性循环，提高城乡居民的生活环境质量，确保农村经济社会的健康、持续发展。
本建设项目的提出符合民丰县发展政策。通过加大民丰县旅游景区旅
游设施建设的力度，维护社会稳定，形成优越的投资环境，促进民丰县社会经济的发展，从而带动新疆区域经济的快速发展，其社会效益、生态效益和经济效益十分显著。
2.主要内容
1、新建三座公厕：砖混结构，建筑面积都为 76.96 平方米，配套建设两座玻璃钢化粪池及给水、排水、电力工程。
2、新建防洪堰坝及护坡工程：（1）新建防洪堰坝总长度为263.4m，，设计溢流流量 2-8m3／s；（2）防洪堰坝顶部设置巡视栈道，宽度为3.6m，两侧设置护栏，栈道两侧护岸顺接现状河道，单侧护岸长度为10m；（3） 防洪堰坝设置3座放水闸；（4）新建混凝土护坡工程，总护坡长度 749m。
3、新建浆砌石护坡工程：新建浆砌石护坡 423 米护坡剖斜面长度为6米。
4、新建道路照明工程。
5、新建附属工程及护坡工程：（1）新建跨水体木栈道 421m，步栈道踏板 842 ㎡；（2）新建防洪混凝土挡土墙 511m；（3）新建C25彩色压模混凝土硬化面积1275.6㎡、C20混凝土硬化地面1130㎡、彩砖护坡 3276㎡、C20混凝土护坡 687.25m2、碎石护坡85 ㎡；（4）新建道路两侧树木树池101.47 ㎡；（5）新建村内大理石人行道 3885 ㎡、路沿石工程 1601m；（6）河道清淤41540m3；（7）新建甫甫克村配套电气安装工程 1684m；（8）新建甫甫克村高压接入工程32组。
6、新建排水工程 （1）新建甫甫克村跨湖 DN800玻璃纤维缠绕夹砂污水管 410m;（2）新建De200双壁波纹排水管128m；（3）新建Φ0.8米砖砌检查井5座，DN700塑料检查井4座。
7、新建拦洪坝及其他工程（1）上游C25混凝土护坡720m2；（2）拦洪坝填戈壁土5740.07m3；（3）新建拦洪坝602m2；（4）河道生态恢复工程360m2，（5）新建下游护坡3120m2；（6）新建中粒式沥青混凝土停车场 3384m2；（7）盖板涵1座；（8）新建C30混凝土非机动车道 924m2；（9）新建人行道、非机动车道111m2；（10）新建甫甫克村公厕门前道路彩砖 232m2。
8、人行道及停车场工程 （1）沥青混凝土停车场3480 ㎡（停车场回填戈壁料 2108.4m3);（2）停车场四周压膜混凝土护坡515㎡；（3）甫甫克村南侧新建混凝土地坪286㎡；（4）压膜混凝土人行道 3285 ㎡（5）人行道两侧混凝土预制块挡墙 375m；（6）人行道两侧现状围墙外立面水泥砂浆抹平46.25㎡； （7）人行道两侧现状围栏粉刷380㎡； （8）拆除现有路沿石（破损、尺寸偏小）3420m；（9）人行道路沿石3350m；
（10）绿化带素土换填 21915.2m3。
3.实施情况
实施主体：民丰县林业和草原局
实施时间：本项目实施期限为2024年1月—2024年12月。
实施情况：在项目前期阶段，民丰县林业和草原局积极推动民丰县甫甫克村生态提质改造项目落地。该项目于2024年获民发改字（202）205号批准建设，资金来源于一般债券资金与地方自筹资金 ，招标工作有序开展，明确项目涵盖新建防洪堰坝及护坡工程、浆砌石护坡工程、道路照明工程、附属工程及护坡工程、排水工程、拦洪坝及其他工程、人行道及停车场工程、公厕三座等内容，为项目实施奠定坚实基础。
项目实施阶段，严格按照施工图纸及招标工程量清单进行施工。各中标单位各司其职，施工团队精心作业，新建防洪堰坝有效抵御洪水侵袭，保护村庄安全；护坡工程稳固山体，减少水土流失；道路照明工程让村庄夜晚亮起来，方便村民出行；排水工程解决内涝隐患，优化生活环境；三座公厕的建设完善了村庄公共卫生设施。同时，监理单位对施工标段及质量缺陷责任期进行全过程监理，保障工程质量与进度。
项目效果评估阶段，各项工程成效显著。生态环境得到极大改善，村庄抵御自然灾害能力增强，减少了洪水、泥石流等灾害威胁；基础设施完善，道路照明、排水系统等提升了村民生活品质，公共卫生设施更加健全；村庄整体形象提升，吸引更多人关注，为后续发展乡村旅游等产业创造了有利条件，推动村庄向生态宜居、产业兴旺方向大步迈进 。
4.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为5000万元，资金来源：申请一般债券资金4000万，地方自筹资金1000万元，2024年实际收到一般债券资金3100万元，预算资金到位率为62 %。
（2）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金3100万元，预算执行率62%。本项目资金主要用于支付工程费用3100万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
本项目主要内容为新建防洪堰工程及混凝土护坡工程、新建浆砌石护坡、道路照明工程、公厕3座、新建拦洪坝及其他工程、人行道及停车场工程等工程。通过本项目的实施，可增加民丰县游客量，沿途商业网点可直接增加收入，间接增加民丰县旅游服务业收入。
2.阶段性目标
项目前期准备工作：通过深入调研村庄生态现状与民生需求，科学编制项目规划方案，并积极落实一般债券与地方自筹资金，完成立项审批、工程招标等关键环节，明确新建防洪堰坝、护坡工程、道路照明、排水系统及公厕等建设内容，为项目开展筑牢根基。
项目实施：施工团队严格按照规划施工，新建防洪堰坝与护坡工程有效增强村庄防洪抗灾能力，道路照明与排水工程显著改善人居环境，公厕等配套设施提升公共服务水平，同时监理单位全程监督保障工程质量与进度。
项目完成：各项工程全面验收达标，不仅显著改善了村庄生态环境，完善了基础设施，更有效提升了村庄整体形象，为后续发展乡村旅游、推动乡村振兴奠定坚实基础，实现生态效益与民生福祉的双重提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（一）绩效评价的目的、对象和范围
1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，我单位针对民丰县甫甫克村生态提质改造项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位发现问题、总结经验、改进工作。绩效评价旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。
二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为民丰县甫甫克村生态提质改造项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（一）绩效评价的目的、对象和范围
1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，我单位针对民丰县甫甫克村生态提质改造项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位发现问题、总结经验、改进工作。绩效评价旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。
二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为民丰县甫甫克村生态提质改造项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。
（二）绩效评价原则、评价指标体系
1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号》《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩教评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21%）、过程指标（19%）、产出指标（20%）、效益指标（40%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。
3.评价方法
绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性 成本效益分析法 分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专用专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

（三）绩效评价工作过程
1.前期准备
我单位于2025年3月10日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
贾  磊（评价小组组长）：主要负责项目评价全盘工作;
芦志年（评价小组组员）：主要负责项目开展及档案工作;
古丽艾赛尔（评价小组组员）：主要负责项目财务工作。
2.组织实施
2025年3月10日-3月20日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2025年3月21日-3月31日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。
4.撰写与提交评价报告
2025年4月1日-4月10日评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。
三、综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况
经评价，本项目达成（部分达成）年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：
一是生态环境质量显著改善。通过新建防洪堰坝与护坡工程，有效抵御洪水侵袭，减少水土流失，提升了村庄抵御自然灾害的能力。
二是基础设施水平全面提升。项目落地的道路照明、排水系统及公厕建设工程，切实解决了村民夜间出行不便、内涝隐患及公共卫生设施不足等问题。新建的照明设施点亮了村庄道路，排水管网优化了人居环境，公共厕所完善了民生服务，村民生活质量和幸福感显著提高。
三是乡村振兴基础更加坚实。项目的实施显著提升了村庄整体形象，吸引了更多外部关注，为发展乡村旅游、特色农业等产业创造了有利条件。生态与基础设施的双重改善，不仅增强了村庄的吸引力，还为后续产业发展、集体经济壮大提供了支撑，助力乡村振兴战略稳步推进。
（二）评价结论
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为87.95分，绩效评级为“良”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量27个，实现三级指标数量20个，总体完成率为74.07%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；过程管理类指标共设置5个，满分指标3个，得分率60%；项目产出类指标共设置13个，满分指标8个，得分率61.54%；项目效益类指标共设置3个，满分指标3个，得分率100%，详细情况见“附件2：项目综合得分表”。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目达成（部分达成）年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：
一是生态环境质量显著改善。通过新建防洪堰坝与护坡工程，有效抵御洪水侵袭，减少水土流失，提升了村庄抵御自然灾害的能力。
二是基础设施水平全面提升。项目落地的道路照明、排水系统及公厕建设工程，切实解决了村民夜间出行不便、内涝隐患及公共卫生设施不足等问题。新建的照明设施点亮了村庄道路，排水管网优化了人居环境，公共厕所完善了民生服务，村民生活质量和幸福感显著提高。
三是乡村振兴基础更加坚实。项目的实施显著提升了村庄整体形象，吸引了更多外部关注，为发展乡村旅游、特色农业等产业创造了有利条件。生态与基础设施的双重改善，不仅增强了村庄的吸引力，还为后续产业发展、集体经济壮大提供了支撑，助力乡村振兴战略稳步推进。
（二）评价结论
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为87.95分，绩效评级为“良”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量27个，实现三级指标数量20个，总体完成率为74.07%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；过程管理类指标共设置5个，满分指标3个，得分率60%；项目产出类指标共设置13个，满分指标8个，得分率61.54%；项目效益类指标共设置3个，满分指标3个，得分率100%，详细情况见“附件2：项目综合得分表”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21分，实际得分21分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合民丰县发展和改革委员会下发的《关于民丰县甫甫克村生态提质改造项目初步设计报告的批复》（民发改字〔2024〕205号）；本项目立项符合《民丰县甫甫克村生态提质改造项目》中：主要用于新建3 座公厕、防洪堰坝263.4 米及 11.6米护坡、浆砌石护坡423 米、护坡剖斜面6米、新建排水工程检查井9座、沥青混凝土停车场 3480 ㎡、新建村内道路照明工程、新建附属工程及护坡工程等内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《民丰县林业和草原据单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“生态保护恢复”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2110402农村环境保护”经济分类为“50402基础设施建设”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目根据《关于下达2024年一般债券资金的通知》文件要求，我单位上报《关于民丰县甫甫克村生态提质改造项目初步设计报告的请示》（民林草审〔2024〕15号），经民丰县发展和改革委员会审核，下发《关于民丰县甫甫克村生态提质改造项目初步设计报告的批复》（民发改字〔2024〕205号）批复文件，本项目正式设立。经查看，该项目立项过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为基础建设类项目，属于经常性项目，不涉及事前绩效评估和风险评估，已委托中誉设计有限公司单位编制《民丰县甫甫克村生态提质改造项目初步设计报告》。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为根据和地财债【2024】41号文件要求实施本项目。项目实施内容:主要用于新建3 座公厕、防洪堰坝263.4 米及 11.6米护坡、浆砌石护坡423 米、护坡剖斜面6米、新建排水工程检查井9座、沥青混凝土停车场 3480 ㎡、新建村内道路照明工程、新建附属工程及护坡工程等。通过本项目的实施,可增加民丰县游客里，沿途商业网点可直接增加收入，间接增加民丰县旅游服务业收入，改善经济环境，提高人民生活水平，改善了尼雅湾自然生态环境和社会经济环境。；本项目实际工作内容为：本项目实际支出资金3100万元，预算执行率为62%。实际已于2024年3月31日完成新建3 座公厕、防洪堰坝263.4 米及 11.6米护坡、浆砌石护坡423 米、护坡剖斜面6米、新建排水工程检查井9座、沥青混凝土停车场 3480 ㎡、新建村内道路照明工程、新建附属工程及护坡工程等；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效增加民丰县游客里，沿途商业网点可直接增加收入，间接增加民丰县旅游服务业收入，改善经济环境，提高人民生活水平，改善了尼雅湾自然生态环境和社会经济环境，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标7个，三级指标9个，定量指标6个，定性指标3个，指标量化率为66.67%，量化率达70.00%以上。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算编制严格遵循科学性、合理性、全面性原则，以《建设项目投资估算编审规程》《建设工程工程量清单计价规范》为依据，结合民丰县甫甫克村生态改造的实际需求，综合考虑项目建设内容、工程量、市场价格、地方政策等因素，确保预算真实反映项目成本，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为新建防洪堰工程及混凝土护坡工程、新建浆砌石护坡、道路照明工程、公厕3座、新建拦洪坝及其他工程、人行道及停车场工程等工程。，项目实际内容为新建防洪堰工程及混凝土护坡工程、新建浆砌石护坡、道路照明工程、公厕3座、新建拦洪坝及其他工程、人行道及停车场工程等工程。，预算申请与《民丰县甫甫克村生态提质改造项目初步设计》中涉及的项目内容匹配。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请民丰县甫甫克村生态提质改造项目资金的请示》和《民丰县甫甫克村生态提质改造项目可行性研究报告》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于下达2024年一般债券资金通知》（填写资金下达文件名称）文件显示，本项目实际到位资金3100万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况
项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19分，实际得分15.58分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为5000万元，其中：本级财政安排资金一般债券资金4000万元，其他资金1000万元，实际到位资金3100万元，资金到位率62%，得分2.48分。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得2.48分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金3100万元，预算执行率62%。得分3.1分。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得3.1分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《机关事业单位资金管理办法》《一般债券资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位根据《政府会计制度》、《机关事业单位资金管理办法》《一般债券资金管理办法》以及《民丰县政府采购业务管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了民丰县甫甫克村生态提质改造项目工作领导小组，由党组书记周继东任组长，负责项目的组织工作；贾磊任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：芦志年和李春梅，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况
项目产出类指标由4个二级指标和13个三级指标构成，权重分20分，实际得分11.37分。
1.数量指标完成情况分析
“新建公厕数量指标”:预期指标值为=3个，实际完成值为=3个,指标完成率为100%。"
“新建防洪堰坝长度指标”:预期指标值为=263.4米，实际完成值为=263.4米,指标完成率为100%。
“新建护坡长度指标”:预期指标值为=11.6米，实际完成值为=11.6米,指标完成率为100%。
“新建浆砌石护坡长度指标”:预期指标值为=423米，实际完成值为=423米,指标完成率为100%。
“新建护坡斜面长度指标”:预期指标值为=6米，实际完成值为=6米,指标完成率为100%。
“新建排水工程检查井数量指标”:预期指标值为=9座，实际完成值为=9座,指标完成率为100%
“新建沥青混凝土停车场面积”指标：预期指标值为3480m2，实际完成指标值为3480m2，指标完成率为100%。
2.质量指标完成情况分析
“项目验收合格率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。
3.时效指标完成情况分析
“项目完成时间”指标：预期指标值为2024年12月，实际完成指标值2025年3月，指标完成率为0%。
“项目及时完成率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为0%，指标完成率为0%。
4.成本指标完成情况分析
“工程费用”指标：预期指标值为4527.35万元，实际完成指标值为3100万元，指标完成率为68.47%。
“项目工程建设其他费用”指标：预期指标值为365万元，实际完成指标值为0万元，指标完成率为0%。
“预备费”指标：预期指标值为107.65万元，实际完成指标值为0万元，指标完成率为0%。

（四）项目效益情况

（四）项目效益情况
项目效益类指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。
1.社会效益完成情况分析
“改善经济环境，提高人民生活水平”指标：预期指标值为显著提高，实际完成指标值为基本达成目标，指标完成率为100%。
2.生态效益完成情况分析
“改善了尼雅湾自然生态环境和社会经济环境”指标：预期指标值为长年保持，实际完成指标值为基本达成目标，指标完成率为100%。
3.满意度指标完成情况分析
“区域及周边群众满意度”指标：预期指标值为≥95%，实际完成指标值为=95%，指标完成率为100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为5000万元，全年预算数为5000万元，全年执行数为3100万元，预算执行率为62%。
本项目共设置三级指标数量27个，满分指标数量20个，扣分指标数量7个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为74.07%
综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为12.07%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
（1）领导重视、周密安排，认真做好项目申报审批工作，积极配合相关人员做好相关申报资料的收集整理归档工作，思路清晰，保证时效性。
（2）合理分工，安排专人负责相关工作，责任到人，认真落实各时间节点的相关工作，各部门人员紧密配合，做好相关协调工作。
（3）认真总结经验教训，对工作中的不足及时进行纠正，改变工作思路，合理利用资金，做到资源优化配置。
（二）存在的问题及原因分析
1、存在问题
资金保障不足：项目资金为及时到位，项目为启动招标程序，项目于2024年11月14日完成招投标手续。导致项目开工时间比年初预期的时间晚致使部分建设环节无法按时启动，严重影响项目推进节奏。
整改措施：？强化资金统筹管理。建立资金专项台账，定期梳理资金缺口，积极对接财政、乡村振兴等部门，申请专项资金调拨，尽快支付剩余项目资金。
 2、存在问题 
工期未按年初预算进度完成：由于2024年9月27日民丰县发展和改革委员会下发《关于民丰县甫甫克村生态提质改造项目初步设计报告的批复》（民发改字〔2024〕205号），项目正式立项，项目于2024年11月14日完成招投标手续。施工于2024年11月15日签订，项目未能按年初绩效目标完成建设任务，与计划进度存在较大差距，无法及时发挥生态改造项目的惠民效益。
整改措施：？加快项目建设进度。我单位与施工方协调现场增加施工人员、设备投入，在确保质量安全前提下，压缩建设周期。成立项目督导专班，定期开展现场督查，协调解决施工中遇到的问题，加强对施工单位的履约管理，对进度滞后的单位按合同约定采取惩戒措施。

七、有关建议

1、？完善项目前期规划：在项目立项阶段，加强资金预算的精准性评估，优化资金筹措方案，探索多元化资金来源渠道，如引入社会资本参与生态改造项目。
2、？建立动态监管机制：构建项目资金、进度全流程数字化监管平台，实时掌握资金使用和工程进展情况，及时发现并解决潜在问题，避免类似问题再次发生。
3、？强化部门协同联动：建议建立由财政、乡村振兴、生态环境等多部门组成的项目推进联席会议制度，定期沟通协调，形成工作合力，保障项目顺利实施 。

八、其他需要说明的问题

无